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前   言
    2003年实施绿色江苏建设工程以来，我省林木覆盖率从11.4%提高到去年底的22.5%，较好地完成了绿色江苏建设确定的阶段性目标任务。但与此同时，我省国土绿化建设仍存在林分结构单一、质量效益不高、生态景观不美等问题，迫切需要转型发展，进一步适应经济社会发展对林业工作新的更高要求。

省委省政府对国土绿化工作高度重视，李强书记针对我省国土绿化现状提出城乡绿化要与彩色化、珍贵化、效益化相结合的明确要求；石泰峰省长要求全省上下要坚持不懈地开展植树造林、推进科技兴林，优化森林、树种结构，保护生物多样性， 提高森林自身“免疫力”；省委常委、副省长杨岳在调研林业工作时指出，各地要认真落实省委省政府主要领导要求，加强科学规划，加快结构调整，不断提升现代林业建设水平，切实改善生态环境和人居环境。

    根据省领导的指示精神，结合我省国土绿化现实需求，我局在调研摸底的基础上，委托江苏省林业科学研究院编制了《江苏省珍贵·彩色树种发展总体规划》（以下简称《规划》），2016年9月1日我局组织各市及重点县进行讨论修改，并与9月12日召开由全国绿化委员会办公室、南京林业大学、江苏省中科院植物研究所和省绿化委员会部分成员单位专家参加的咨询会，对《规划》进行了进一步修改完善，确保规划的科学性和可操作性。

《规划》以2016—2025年为规划期，明确了我省珍贵用材树种发展和绿化彩色化的总体思路、目标任务、重点工程、树种选择、造林技术以及保障措施等，这既是落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要论断和“四个着力”要求的实际行动，也是今后一段时期我省开展珍贵树种培育和实施绿化彩色化工作的基本纲领，我们将坚持绿化与珍贵化、彩色化和效益化相结合，实现改善生态、美化景观与“蓄宝于林，藏富于民” 的有机统一，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的新江苏提供林业建设的应有支撑。

                                江苏省林业局
                              二〇一六年十一月
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第一章  发展条件和意义
一、资源现状及利用情况

江苏地处南北气候过渡地带，从北向南跨越暖温带、北亚热带和中亚热带，林木物种资源较为丰富。江苏地带性植被以落叶阔叶与常绿阔叶混交林和落叶阔叶林为主。据《江苏森林》（1998）记载，构成各类森林乔木层、灌木层和层间木本植物约有86科、213属、568种（包括部分变种），其中裸子植物有5科、8属、10种，其余为被子植物。江苏珍贵及彩色树种资源丰富，被列入《中国主要栽培珍贵树种参考名录》的有黄檀、香椿、榔榆等70余种；被列入《中国珍稀濒危植物名录》的有宝华玉兰、秤锤树、银镂梅等30多种。江苏森林资源总量相对不足，据全国第九次森林资源清查结果，截止2015年底，全省现有森林面积2340万亩，居全国第27位，省级以上公益林576万亩，全省活立木蓄积量9609.6万立方米，林木覆盖率22.5%。
（一）珍贵树种资源及利用现状
本规划中珍贵树种主要指珍贵用材树种，对照2006年国家林业局出版的《中国主要栽培珍贵树种参考名录》，全省自然分布或有引种栽培的珍贵树种有70余种，约占总数208种的33.7%，其中，红木类1种；常绿阔叶硬木类24种；落叶阔叶硬木类35种；针叶类10种。江苏在历史上有丰富的珍贵木材树种资源。全省古树名木中，银杏、榉树、樟树、麻栎、鸡爪槭、三角槭、黄杨、榔榆、柏木等珍贵树种占了很大比例，其中，古银杏数量最多，有6000多株、古黄杨212株，古榉树204株，古樟树90余株。

江苏应用珍贵树种木材历史悠久。据《吴县志》等史料记载，苏州穹窿山盛产“栋梁之材”，楠木、榉木参天蔽日，吴王大兴土木为西施建馆，“三年聚材、五年乃成”，木材在运木水道中“积木成渎”，古镇木渎而得名。明清时期，以苏州为中心的江南民间选用当地盛产的榉木大量制造榉木家具，做工精细，有“无榉不成具”之说，是苏制家具的典型代表。建国后至上世纪70年代，江苏曾大量利用檀木类等珍贵用材树种造林，栎树主要用于全省丘陵山区造林，柏树主要用于苏北石质山地造林。据2000年出版的《江苏林业志》记载，1987年时全省栎树和柏类面积分别达135.75万亩和31.95万亩。目前栎树和柏树仍然是苏南丘陵山地常绿阔叶与落叶阔叶混交林和苏北石灰岩山地常绿针叶与落叶阔叶混交林的主要成分。1980年以来，由于银杏果、叶的经济效益好，银杏在全省平原地区开始快速发展，形成了邳州、泰兴等全国闻名的银杏之乡。目前，邳州银杏成片林面积26万亩，总数超过1000万株；泰兴银杏成片林近10万亩，总数达530万株。但全省银杏的栽培不少是以嫁接矮化的果用、叶用林以及景观绿化利用为主，材用林木有待发展。近二十年来，随着园林绿化和道路绿化的快速发展，樟树和榉树作为优良景观绿化树种在城乡绿化中得到大量应用。据不完全统计，目前全省榉树和香樟的苗圃存量苗木都超过2000万株。

（二）彩色树种资源及利用现状
本规划中彩色树种主要指在一年中的某一阶段，其叶、花、果、枝等植物器官呈现出明显的季相色彩变化，具有较高观赏价值的乔木树种。江苏地处南北气候过渡地带，彩色树种尤其是秋季色叶树种资源较为丰富。主要乡土观叶树种有榉树、枫香、红枫、乌桕、黄连木、槭树、银杏、无患子、野鸭椿、老鸦柿、丝棉木和重阳木等；主要观花、观果树种有栾树、七叶树、玉兰、鹅掌楸、檫木、梅花、海棠、樱花、桃花、梨花、含笑、合欢、丁香、茶梅、桂花、巨紫荆、豆梨和冬青等；主要珍稀彩色树种有银缕梅、宝华玉兰、秤锤树、香果树和金钱松等。近年来引进的外来树种如北美红栎、北美海棠、日本樱花和红叶石楠等乔木观赏树种在江苏也表现出良好的适应性。

江苏是苗木产业大省，在彩色树种资源收集、苗木培育、绿化配置应用等方面居全国领先水平。全省人工栽培应用的彩色树种种类较为丰富、育苗规模较大，仅在武进、江都和沭阳等苗木主要生产区现有彩色树种育苗面积超过30万亩，但繁育品种以红叶石楠、金叶女贞、紫叶李、紫薇、樱花等小乔木或花灌木居多，主要应用于城市园林或道路景观绿化。近年来一些森林公园、风景名胜区林相改造也开始重视应用彩色树种丰富景观多样性，其中苏南较苏北地区彩色树种应用种类更加丰富，其林分季相彩色效果更加明显。

二、 发展条件分析
（一）有利条件

1、市场需求潜力大

随着全省城市化水平的快速上升和居民生活、消费水平的不断提高，人们对高档木质家具、装饰装潢、包装及工艺品的需求越来越大。全省以杨木为主的木制品已经不能满足市场需求，每年需从外地调入大量珍贵用材及其制品。在国际上逐步加大对森林资源的保护力度和限制珍贵用材出口的形势下，珍贵木材价格快速上升。旺盛的市场需求为发展珍贵用材提供了广阔的市场空间。

2、木材加工基础好

江苏以占全国0.7%的林地面积创造了占全国7%的林业产值（居全国第6位），木材加工产业居全国领先地位。到“十二五”期末，全省人造板产量5860万立方米，居全国第2位；木地板产量2.8亿平方米，居全国第1位。但江苏木材加工产品主要为杨木产品为主，产品同质化程度高、附加值较低，急需进行产品升级换代，并丰富品种结构，提高木材加工特色和附加值。
3、珍贵树种资源丰富

江苏气候和地理环境的多样性孕育了丰富多样的珍贵与彩色树种资源。全省各种主要立地类型均有地带性特色珍贵与彩色树种分布，在宜溧山地北麓分布有麻栎、栓皮栎、白栎、黄连木、黄檀等落叶树种，中部和南麓则分布壳斗科、樟科、紫楠、紫楠、华东楠、红楠等常绿阔叶树种；在宁镇低山丘陵分布苦槠、青冈栎、紫楠、冬青等常绿阔叶乔木树种；在连徐丘陵山地分布有麻栎、栓皮栎、元宝槭等树种，在石灰岩山地则分布榔榆、青檀、黄檀、黄连木等树种。丰富的自然资源为开展珍贵与彩色树种资源培育提供了必要的物质条件。

4、科技支撑能力强

江苏省拥有南京林业大学、江苏省林业科学研究院和江苏省中科院植物研究所等全国知名大专院校和林业科研院所。近年来，在银杏、薄壳山核桃、鹅掌楸、落羽杉、榉树、枫香、楸树、椴树、皂荚、乌桕和槭树等珍贵与彩色树种应用研究领域取得了丰硕成果。储备林木种质资源近7000份，选育良种50多个，研究总结出相关造林技术模式，辐射应用到全国许多省市。全省市县（区）级林业科技推广机构较为健全，特别是通过绿色江苏行动计划、林业三新工程等项目的实施，培养了一批林业科技推广人才，为今后一段时期研发和推广珍贵与彩色树种造林打下良好的基础。
（二）不利条件
1、造林空间受限
江苏国土资源特点是“一山二水七分田”，人均土地资源少，2015年全省森林覆盖率已经达到22.5%，可用于成片造林的土地更加紧缺。在严守耕地红线的前提下，随着全省社会经济的不断发展，各类建设用地需求不断“挤压”潜在的宜林地资源，甚至“挤占”林地；由于林业种植比较效益下降，农户造林积极性不高，拓展新造林地极为困难，限制了造林绿化的发展；农业机械化、规模化作业的不断发展也对农田林网和农林复合经营产生“挤出”影响。种种不利条件下全省仅剩盐碱滩地和荒山石山等生态环境脆弱地区可供造林拓展，而这些地区造林技术要求高、难度大、投资多。近十年来，全省各地在生态廊道、绿色通道建设工程中不得不租地造林，地方财政压力巨大。培育珍贵与彩色树种资源需要在加大省财政支持力度的基础上，科学统筹、合理布局，充分用好现有林地和新增林地，拓展珍贵树种造林空间。

2、技术储备不足
由于珍贵树种生长缓慢、造林成本高、收效慢，我省以前对珍贵与彩色树种的长期社会生态效益重视不够。生产上主要采用速生树种营建速生丰产林，珍贵树种用材林基地建设力度不大，未能形成规模示范效应。科研上对珍贵用材树种应用研究不够重视，一些对生长环境要求较高的珍贵树种的育苗技术尚不成熟，尤其是楠木类、檀木类、麻栎类珍贵用材树种的种质资源和高效培育技术等缺乏系统研究，影响珍贵树种的开发和推广应用。据全国第九次森林资源清查结果，到2015年底全省现有林地面积2340万亩，全省林木覆盖率22.5%，活立木总蓄积量9609.6万立方米（居全国第26位），但全省珍贵树种造林仅约1亿株，且不少又都用于园林绿化造林，规模化商品林少，集约化程度不高，木材储备价值较低。

3、珍贵树种优质种苗缺乏
我省虽然是林苗生产大省，全省苗木生产面积超过200万亩，在圃苗木超过20亿株。但培育的珍贵树种苗木很少，能够批量化供应苗木的仅有榉树、樟树和银杏等有限几个树种，且相当部分为景观绿化用苗，用材林造林专用苗木缺乏。在育苗技术上，目前江苏仍然以地栽苗为主，育苗密度大，壮苗率低，成品苗比例小，目标规格大小不等，苗木出圃时需要带土并捆扎土球，破坏表土层。优质用材林苗木生产以有利于快速生长木材为目的，需要采用标准化、容器苗育苗技术，苗木具有较强的顶端优势、较少的分枝、通直的主杆，苗木出圃规格统一，目前符合珍贵用材林造林要求的苗木很有限。

4、政策配套不够
珍贵用材树种生长缓慢，成材周期长达数十年甚至上百年，投资收益周期超长，加上以前土地承包年限的局限性，导致个体和民营企业投资意愿不强，珍贵树种造林缺乏动力，难以进行规模发展。资金投入方面，目前国家及地方的林业研发示范项目实施期限较短，缺乏长期稳定的专项资金支持，不利于保持珍贵树种研究项目和人才队伍的长期稳定。目前国家和一些地方政府开始重视珍贵用材树种造林，但我省尚未制定有关促进和保障政策。
三、发展意义
（一）提高江苏森林资源质量

长期以来，江苏平原地区森林植被基本以人工速生纯林为主，树种结构和林分结构简单，林分稳定性差、病虫害发生频率高，生态景观功能弱，社会生态效益低；丘陵山地虽然树种结构较为丰富，但低效林较多，单位面积活立木蓄积量小、优质用材林比重偏低。推广珍贵用材树种造林，按照各树种的生态适应性和群落生物学特性营造多树种混交林，形成多树种复杂结构林分。采用优质材培育措施和现代“单木作业、永续利用”的恒续林经营理念，经营过程中始终保持近自然多树种异龄复层林结构，森林结构稳定、社会生态与经济效益高。

（二）增加珍贵木材战略储备
江苏森林资源中，杨树占全省森林面积和蓄积量的67.4%和81.2%，珍贵优质木材树种比重少，木材加工业中以杨木为主的产品档次不高。发展珍贵树种造林，不但可以培育和储备我省优质木材资源、为木材产业的转型升级做好储备，还可丰富木材加工产品品种结构，培育产品特色，提高木材加工效益。
（三）提升城乡绿化彩化水平
我省彩色树种研究和应用具有一定基础，但彩色景观树种主要用于城市园林和部分道路绿化工程，在支持全省各地生态市、生态县建设、园林城市建设以及绿化模范城市和森林城市创建的同时，也为提高城市居民生活质量做出了显著贡献。与之相对应的广大乡镇、乡村，尤其是苏北地区广大乡村绿化、彩化水平与城市相去甚远，晚秋和冬季田野乡间景象单一、缺乏生机，迫切需要因地制宜地推广彩化树种，缩小城乡绿化彩化差距，为建设秀美江苏打下良好基础。
（四）转变观念藏富于民
珍贵树种培育难度大，一般培育周期越长经济价值越高。当前全省林业发展遇到低档木材及其制品比较效益显著下降、群众造林意愿不高等多种不利局面。结合村庄绿化、杨树林网更新、低效林改造，采取积极的激励措施，通过高效培育技术及良种的推广，示范引导，可在全省森林资源培育中逐步积累珍贵木材资产，藏富于民；同时有利于逐步扭转 “速生丰产、短期见效”的经营观念，积极弘扬“前人栽树、后人乘凉”的优良传统，藏宝于林、传富于世。
第二章  总体思路和任务目标
一、指导思想
以“绿水青山就是金山银山”重要论断为指导，以全面贯彻落实林业发展“四个着力”为方向，以坚持绿化与珍贵化、彩色化和效益化相统一为目标任务，以发展材质优良、效益显著、前景广阔的珍贵、彩色乡土树种资源为重点，以科技创新为支撑，深挖造林潜力，强化工程推动，加快产业发展，实现“蓄宝于林，藏富于民”，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的新江苏提供有力支撑。
二、基本原则
（一）政府推动、社会共建
充分发挥政府的主导作用，加强政策引导，加大财政资金扶持力度，强化部门组织协调与分工合作，深入开展宣传教育，形成发展珍贵树种的社会共识和良好氛围。建立健全社会公众参与机制，吸引工商、民间资本投入，落实“谁造谁有，合造共有”政策，充分调动社会各方广泛参与的积极性，推进全民共建共享。

（二）尊重自然、适地适树
尊重自然、顺应自然、保护自然，根据当地的气候条件、立地条件，特别是水文条件选择适宜珍贵树种造林。牢牢把握珍贵树种生长发育和林分自然形成的内在规律，科学培育发展珍贵树种用材林。

（三）长短结合、以短养长
依据珍贵树种生长发育特性，结合各地发展实际和林业重点工程建设，合理应用各类林农和林苗复合经营、混交造林、抚育改培等模式及配套先进实用技术，促进珍贵树种资源培育和产业发展，实现资源总量持续增长，绿化与珍贵化、彩色化和效益化相统一。
（四）市场导向、效益优先
以市场需求为导向，结合区域社会经济发展现状，明确珍贵树种建设规模和培育利用方式，实现资源培育与产业发展有机结合。科学选择生态效果好、经济效益高、社会效益明显和群众认知高的适生珍贵树种造林，充分利用和发挥森林的多种功能和综合效益，促进经济增长、产业发展、农民增收、环境友好。
三、发展目标
通过持续推进珍贵与彩色树种造林，实现江苏国土绿化与“珍贵化、彩色化、效益化”有机统一，全面推进珍贵树种培育、彩色森林、健康森林、绿美多彩城乡建设。

分二期实施：

2016～2020年，全省新植珍贵与彩色树种1亿株，珍贵与彩色树种总量在现有基础上翻一番；建设珍贵与彩色树种标准化育苗基地2万亩以上，自2017年起，年供苗能力达到2500万株以上；全省建成珍贵树种示范县10个，珍贵树种成片示范基地100个，珍贵树种示范村1000个，珍贵树种示范单位1万个。

2021～2025年，全省再植珍贵与彩色树种1亿株。珍贵与彩色树种标准化育苗基地保持2万亩以上；珍贵与彩色树种在生态廊道、绿色通道、美丽村镇、城市森林、森林公园和风景名胜区等绿化建设中得到广泛应用，珍贵与彩色树种森林面积和活立木蓄积量显著增加，森林质量和景观得到进一步优化，珍贵木材资源战略储备得到进一步加强。

四、主要任务
（一）培育珍贵与彩色森林

通过实施珍贵与彩色树种培育行动计划，大幅度提高全省森林中珍贵树种所占比例，改变江苏森林树种结构单一的局面，让十分稀缺的珍贵树种森林资源尽可能多地储备于广袤的江苏大地，为子孙后代留下宝贵的优质森林资产。在全省森林公园、风景名胜区、绿色通道、生态廊道建设中推广一批彩色树种，在大尺度范围上构建季相色彩丰富的森林景观，展现缤纷森林的无穷魅力，逐步让多彩森林成为江苏林业生态建设的又一靓丽名片。

（二）构建高效健康森林

森林健康是实现林业可持续发展的基础。通过实施珍贵与彩色树种培育工程，科学合理调整全省森林的树种结构，维护森林生态系统稳定性，实现造林绿化与珍贵化、彩色化和效益化相统一，解决丘陵山区松材线虫病蔓延、苏北地区杨树飘絮困扰、病虫害猖獗等林业生态问题，发挥健康森林多目标、多价值、多用途、多产品和多服务的多功能效益。

（三）打造绿美多彩城乡

结合绿美乡村和森林城市建设，大力推进珍贵与彩色树种“进村入城”。在全省建成一批地域文化特色明显、景观色彩丰富、珍贵木材储备价值高的绿化示范村，显著改善农村人居环境。城市园林绿化中大力提倡应用适生珍贵与彩色树种造林，提高城市绿化中珍贵与彩色树种种植比例，使城市绿化景观更加丰富，城市生态环境更加宜居。
五、 发展布局
将珍贵与彩色树种发展全面融入“一区二带三网四片多点”的绿色江苏林业发展总体布局之中。根据不同地区的气候环境、树种适应性、经济发展条件及林业发展需求特点，将全省珍贵与彩色树种发展布局划分为苏南地区、苏中地区和苏北地区三大区域。

（1）苏南地区：包括苏州、无锡、常州、南京、镇江5市，是江苏省经济最发达、城市化程度最高的区域。该区属于亚热带湿润季风气候区，水热条件充沛，树种资源丰富。丘陵山区占该面积28.4%，建设重点是国有林场、森林公园、风景名胜区珍贵与彩色树种抚育改培、以及珍贵树种与茶树等复合经营，主要发展树种紫楠、青冈、冬青、麻栎、榉树、薄壳山核桃等；平原地区建设重点是城镇森林和绿美乡村建设、绿色通道建设等，主要发展树种榉树、榔榆、薄壳山核桃、香樟等。

（2）苏中地区：包括扬州、泰州和南通3市。该区位于亚热带季风性湿润气候向暖温带季风气候的过渡区，基本为平原，湿地、水网较多，是全省森林资源最少的区域。平原地区建设重点是绿色廊道和绿色通道的珍贵与彩色树种造林和改培，珍贵与彩色树种的“进乡入村”，主要发展树种银杏、榉树、薄壳山核桃、香椿等；以及银杏、薄壳山核桃等珍贵树种材果兼用林的高效培育。仪征等丘陵地区建设重点植被恢复改培，主要发展树种麻栎、栓皮栎、榉树、榔榆、冬青、薄壳山核桃等。
（3）苏北地区：包括淮安、宿迁、徐州、盐城和连云港5市，属江苏省经济欠发达区域。该区主要为暖温带季风气候区以平原为首，是全省杨树人工林相对集中分布区。平原地。建设重点是杨树林分的树种珍贵化更新改造，主要发展树种榉树、银杏、薄壳山核桃、杂交马褂木等；以及银杏、薄壳山核桃等珍贵树种材果兼用林的高效培育。淮安、徐州、连云港等少量丘陵岗地建设重点是植被恢复改培，主要发展树种麻栎、栓皮栎、薄壳山核桃、黄连木、青檀、楸树、红楠、侧柏等。

第三章  重点建设工程
根据全省珍贵与彩色树种发展的总体目标任务，重点实施珍贵与彩色树种种苗繁育、丘陵山区森林珍贵彩化改培、生态廊道与绿色通道珍贵彩化提升、杨树林分珍贵彩化更新、绿美乡村与城市森林彩化、珍贵树种材果兼用林培育等6项重点工程。
一、 绿美乡村与城市森林彩化工程
积极引导群众在房前屋后、田间地头、村部学校院落等零星土地发展珍贵树种，可以在不占用大量农田的情况下，在全省建立庞大的珍贵树种资源储备基地，实现“蓄宝于林、藏富于民”。改变城市园林绿化中花灌木应用较多、片面追求视觉景观效果的现象，大力发展珍贵与彩色树种，使城镇绿地不仅成为改善生态环境的绿色空间，同时也是展现城市形象的彩色空间，蓄积珍贵木材资源的财富空间。
（一）建设目标
结合绿美乡村建设、森林城市建设，实施珍贵与彩色树种“进村入城”行动，大幅度提高珍贵与彩色树种在城乡造林绿化中的应用比例和范围。规划在全省城市和村镇绿化中种植珍贵与彩色树种1100万株。第一期（2016－2020）规划种植珍贵与彩色树种4000万株，其中农村2500万株，城镇1500万株。
（二）主要建设内容
1、珍贵与彩色树种特色示范村建设
以规划布点的自然村庄为主要对象，以主要交通干线、旅游干线两侧和重要景区景点周边，以及历史文化名村落为重点，在村旁、宅旁、路旁、水旁绿化造林以珍贵与彩色树种为主。全省约15万个村民小组，平均每个村种植500-600株以上，总数8100万株以上。第一期（2016－2020）规划结合“千村示范 万村行动”和省、市级绿化示范村创建活动，种植珍贵与彩色树种2500万株，建设示范村1000个，推进珍贵树种特色示范村建设。

2、珍贵与彩色树种进城市
在全省13个省辖市、106个县（市、区）、900多个乡镇、360多个街道办范围，以森林城市、森林城镇、生态园林城市、绿化模范城市创建等为抓手，大力推进珍贵与彩色树种入公园，入街道、市民广场，入工矿企业、学校、医院、居民小区；加强珍贵与彩色树种在城郊环城林带和城镇生态环境敏感区隔离缓冲林带建设中的应用，提升城镇森林建设质量和品位，营造特色明显、季相丰富的多彩森林。规划全省城镇区种植珍贵与彩色树种3000万株。第一期（2016－2020）规划种植珍贵与彩色树种1500万株。建设珍贵与彩色树种培育示范单位1万个。

（三）任务分解
全省绿美乡村与城市森彩化工程造林任务见下表。
表1  绿美乡村与城市森林彩化工程建设任务表（单位：万亩、万株）
	地区
	总规模
	第一期（2016-2020）

	
	折算面积
	株数
	折算面积
	株数

	合计
	66
	11000
	35
	4000

	南京
	4.62
	900
	2.45
	295

	无锡
	4.62
	600
	2.45
	295

	徐州
	6.6
	1000
	3.5
	350

	常州
	4.62
	600
	2.45
	295

	苏州
	4.62
	700
	2.45
	295

	南通
	6.6
	900
	3.5
	350

	连云港
	5.28
	1000
	2.8
	330

	淮安
	5.28
	900
	2.8
	330

	盐城
	6.6
	1000
	3.5
	350

	扬州
	3.96
	800
	2.1
	260

	镇江
	3.96
	800
	2.1
	260

	泰州
	3.96
	800
	2.1
	260

	宿迁
	5.28
	1000
	2.8
	330


二、丘陵及林业综合治理区森林珍贵彩化建设工程
江苏属于平原省份，丘陵山区仅占14.3%，与此同时许多生态重要区域如沿海、废黄河流域都是林业重要治理区域，历来都是全省林业发展的重点区域和主战场。目前，丘陵岗地大多数森林存在林分质量和景观效果差、生产力低、病虫害严重、森林火灾隐患大等突出问题，需要加强低效林分的抚育改培，提高森林的质量与效益。同时，江苏风景名胜区迫切需要通过森林彩化工程提高景观水平，增强旅游发展竞争力。沿海、废黄河流域等林业重要治理区域，必须大力开展绿化造林和植被恢复建设，这些地区必将成为珍贵树种和特色经济林果建设的重要基地。
（一）建设目标
以全省国有林场、森林公园、风景旅游区、城市周边地区等为重点，加强丘陵山区次生林或低效人工林的抚育改造，生态重要区域（如沿海、废黄河流域）林业治理，有针对性地在林中空地中补植珍贵与彩色树种，或通过“抽针补阔”种植和林下补植耐荫的珍贵与彩色树种，人工促进森林正向演替，显著增加丘陵山区森林中珍贵与彩色树种比例，全面提高森林质量，改善景观，增加效益。规划全省完成丘陵山区及林业综合治理区发展珍贵与彩色树种74万亩（含成片林面积及改培折合面积等，折合面积即在森林抚育中补植株数达到符合造林技术规程要求的合理株数即可折算为造林面积），种植珍贵与彩色树种3200万株，其中，发展建设珍贵用材树种成片林基地40万亩，栽植2000万株。

（二）主要建设内容
1、低效林分定向改造
主要针对缺乏目标树种、森林质量差的林分，如多茬萌生杉木衰败林分、松材线虫病严重危害的林分、构树杂灌林分等。通过条状、小块状渐伐、择伐措施，在伐带内和林间空隙补植更替树种，构建以珍贵与彩色树种为主的针阔混交林或阔叶林。根据《2010江苏森林资源调查报告》，全省丘陵山区现有林分中仅杉木及马尾松低效林分面积就达13万亩。规划完成残次杂灌等低效林分改造20万亩，种植珍贵与彩色树种1000万株。第一期（2016-2020）规划完成低效林分改造10万亩，种植珍贵与彩色树种500万株。

2、森林定向抚育
主要针对麻栎、榉树、枫香、冬青、紫楠等目标树种明确，立木株数较多，林相结构较好的林分。通过间伐、修枝、割灌、施肥等抚育措施，按照生长势强、分枝少、干形通直的原则定向培育目标树种；对郁闭度较低，空地较多的林分实行林窗、林缘补植，优化林分结构，建设优质丰产林分。根据《2010江苏森林资源调查报告》，全省丘陵山区现有适合进行森林定向抚育的硬阔叶林分面积达200余万亩。规划种植珍贵与彩色树种700万株，折合造林面积40万亩。第一期（2016-2020）规划种植珍贵与彩色树种700万株，折合造林面积14万亩。
3、丘陵山区及林业综合治理成片林基地
在丘陵山区和废黄河流域生态脆弱区，以治理水土流失、全面恢复森林植被为目标，加强森林植被恢复工程建设。大力发展针阔混交林，结合示范积极培育健康森林，使在我省所有坡度在15度以上（坡度大于6度且二级以上提水的）的2.4万公顷丘陵山区坡耕地、生态区位特别重要、生态环境特别脆弱的丘陵岗地和沙地（基本固定但仍存在着生态脆弱、作物产量低而不稳，干旱威胁依然存在的生态脆弱区）营造珍贵树种用材林，工程建成后，全省森林覆盖率提高2.26个百分点。规划建设珍贵用材树种成片林基地40万亩，种植珍贵与彩色树种2000万株。

（三）任务分解
全省丘陵及林业综合治理区建设任务见下表。
表2 丘陵及林业综合治理区建设任务表（单位：万亩、万株）
	地区
	总规模
	第一期（2016-2020）

	
	
	低效林改造
	   成片林基地
	　
	抚育改培

	
	面积
	株数
	造林

面积
	株数
	造林

面积
	株数
	折算面积
	株树

	合计
	64
	3200
	10
	500
	40
	2000
	14
	700

	南京
	9
	465
	2
	95
	5
	250
	2
	120

	无锡
	5.5
	260
	1.5
	65
	2
	100
	2
	95

	徐州
	6.5
	365
	0.5
	30
	5
	250
	1
	55

	常州
	5.5
	225
	1.5
	65
	2
	100
	2
	90

	苏州
	4
	205
	1
	65
	1
	50
	2
	90

	南通
	2
	100
	0
	0
	2
	100
	0
	0

	连云港
	6
	325
	1
	65
	4
	200
	1
	60

	淮安
	3.5
	165
	0.5
	20
	2
	100
	1
	45

	盐城
	6
	300
	0
	0
	6
	300
	0
	0

	扬州
	3.5
	185
	0.5
	30
	2
	100
	1
	55

	镇江
	6..5
	305
	1.5
	65
	3
	150
	2
	90

	泰州
	2
	100
	0
	0
	2
	100
	0
	0

	宿迁
	4
	200
	0
	0
	4
	200
	0
	0


三、生态廊道与绿色通道珍贵彩化提升工程
生态廊道和绿色通道是全省“点、线、面”森林生态网络体系中“线”的重要组成部分，是重要的生态防护屏障，也是平原造林绿化的主要基地。随着我省交通路网建设的提速及水域生态治理的加强，生态廊道和绿色通道建设规模不断扩大，具有很大的造林潜力。
（一）建设目标
结合全省沿江、河、湖、海等重要水系生态景观廊道和骨干公路、铁路绿色通道建设的完善和提升，实施生态廊道和绿色通道珍贵彩化提升工程。规划全省完成建设面积46万亩，其中珍贵与彩色树种新造林30万亩，抚育改造折合造林面积16万亩，共种植珍贵与彩色树种苗木2000万株。

第一期（2016－2020）规划建设15万亩，包括新建面积10万亩，抚育改造折合造林面积5万亩，共种植珍贵与彩色树种1000万株。其中，沿海防护林带新造林5万亩，抚育改造折合造林面积1万亩；江、河、湖防护林带新造林3万亩，抚育改造折合造林面积2万亩；公路、铁路绿化通道新造林2亩，抚育改造折合造林面积2万亩。
（二）主要建设内容
1、沿海防护林带建设
以南通、盐城和连云港三个沿海市为主，结合沿海防护林带建设，选择土壤含盐量较低、立地条件较好的地块，发展珍贵与彩色树种10万亩，对现有林带抚育改造提升折合造林面积2万亩，共种植榔榆、乌桕等较耐盐碱的珍贵与彩色树种600万株。

第一期（2016－2020）规划新建珍贵与彩色树种基地5万亩，对现有林带抚育改造提升折合造林面积1万亩，共种植彩色珍贵树种300万株。

2、沿江、河、湖生态廊道建设
结合长江、淮河、南水北调两侧生态保护区防护林及景观绿化带建设，区域内骨干河流、大型湖泊、水库水源保护涵养林建设等发展珍贵与彩色树种。由于沿江、河、湖地区大多地下水位较高，较适宜杨、柳、池杉、落羽杉等耐水湿树种造林，因此，需选择立地条件相对较好，并采用开沟抬田等工程措施发展珍贵与彩色树种。规划珍贵与彩色树种造林10万亩，对现有林带抚育改造提升折合造林面积2万亩，共种植珍贵与彩色树种600万株。

第一期（2016－2020）规划新建珍贵与彩色树种基地5万亩，对现有林带抚育改造提升折合造林面积1万亩，共种植彩色珍贵树种300万株。其中，新建面积占 “十三五”规划中40万亩水岸防护林造林任务的12.5%。

3、绿色通道珍贵与彩色树种造林
“十三五”及今后一段时期，全省铁路建设进入快车道，高等级公路建设不断完善。按照“三纵四横”的规划布局，将完成“宁启”、 “连淮扬镇”、“徐宿淮盐”、“沿海”等铁路的建设。按照铁路和高等级公路两侧各50－100m绿色通道防护林带建设要求，并结合已建绿色通道升级改造，规划珍贵与彩色树种造林12万亩，对现有绿色通道抚育改造提升折合造林面积3万亩，共种植珍贵与彩色树种800万株。

第一期（2016－2020）规划绿色通道珍贵与彩色树种造林 6万亩，占 “十三五”规划中18万亩绿色通道建设任务的33.3%，对现有绿色通道抚育改造提升折合造林面积2万亩，共种植珍贵与彩色树种400万株。
（三）任务分解
全省生态廊道与绿色通道珍贵与彩色树种任务见下表。

表3  生态廊道与绿色通道珍贵彩化提升工程建设任务表（单位：万亩、万株）

	区域
	总规模
	第一期（2016-2020）

	
	
	沿海
	沿江、河、湖
	绿色通道

	
	面积
	株数
	面积
	株数
	面积
	株数
	面积
	株数

	合计
	46
	2000
	6
	300
	6
	300
	8
	400

	南京
	2.5
	50
	0
	0
	0.4
	20
	0.6
	30

	无锡
	2.5
	50
	0
	0
	0.3
	15
	0.4
	20

	徐州
	3
	100
	0
	0
	0.3
	15
	0.4
	20

	常州
	2.5
	50
	0
	0
	0.3
	15
	0.4
	20

	苏州
	2.5
	50
	0
	0
	0.3
	15
	0.4
	20

	南通
	4
	200
	2.25
	125
	0.6
	30
	0.8
	40

	连云港
	4.5
	250
	1.5
	50
	0.6
	30
	0.8
	40

	淮安
	4.5
	250
	0
	0
	0.6
	30
	0.8
	40

	盐城
	4.5
	250
	2.25
	125
	0.6
	30
	0.8
	40

	扬州
	4
	200
	0
	0
	0.6
	30
	0.8
	40

	镇江
	3.5
	150
	0
	0
	0.3
	15
	0.4
	16

	泰州
	4
	200
	0
	0
	0.55
	27.5
	0.7
	37

	宿迁
	4
	200
	0
	0
	0.55
	27.5
	0.7
	37


四、杨树林分珍贵彩化更新工程
近30年来，杨树成为苏北地区最主要造林树种，杨树的推广对江苏林业发展发挥了重要作用。但由于树种结构单一、景观色彩差、病虫害多发，加之季节性飘絮困扰严重、木材效益下降等不利因素叠加，亟需进行树种调整更新。
（一）建设目标
苏北地区现有杨树面积约1100万亩，并陆续进入采伐期，今后十年内，将有超过一半的杨树林分进行更新。规划以徐州、宿迁、盐城、淮安、连云港等杨树主产区为重点，围绕废黄河沿线农林结构调整和防沙治沙，大力发展珍贵用材林示范基地建设，按每年不低于杨树更新改造面积的20%营造珍贵与彩色树种，规划杨树林分更新的珍贵与彩色树种造林60万亩，种植珍贵与彩色树种3000万株。

第一期（2016－2020）规划完成30万亩，其中，杨树成片林更新的珍贵彩树种造林20万亩，农田林网、四旁等杨树林分更新的折合造林面积10万亩，共种植珍贵与彩色树种1500万株。
（二）主要建设内容
1、杨树成片林更新改造
以城市周边地区、居民生活集中区等为重点，对杨树林分进行集中连片更新改造，营建珍贵与彩色树种成片林20万亩，种植珍贵与彩色树种2000万株。第一期（2016－2020）规划完成10万亩，种植珍贵与彩色树种1000万株。

2、四旁杨树更新改造
对农田林网、四旁绿化中的杨树林分进行改造，通过小块团状间伐、条状间伐和择伐等方式逐步更新，增加珍贵与彩色树种的种植。规划全省林网和四旁杨树更新种植珍贵与彩色树种3000万株，折合造林面积30万亩。第一期（2016－2020）规划种植珍贵与彩色树种500万株，折合造林面积7万亩。
（三）任务分解
全省杨树林分珍贵与彩色化更新工程造林任务见下表。
表4  杨树林分珍贵彩化更新工程建设任务表（单位：万亩，万株）
	区域
	总规模
	第一期（2016-2020）

	
	
	成片林基地
	抚育改培

	
	面积
	株数
	基地面积
	株数
	折算面积
	株数

	合计
	30
	3000
	20
	1000
	10
	500

	南京
	2
	150
	1
	60
	0
	15

	无锡
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	徐州
	12
	530
	4
	175
	2
	90

	常州
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	苏州
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	南通
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	连云港
	10
	440
	3
	140
	2
	80

	淮安
	8
	380
	2
	120
	2
	70

	盐城
	12
	530
	4
	175
	2
	90

	扬州
	2
	200
	1
	70
	0
	30

	镇江
	0
	110
	0
	40
	0
	15

	泰州
	2
	130
	1
	45
	0
	20

	宿迁
	12
	530
	4
	175
	2
	90


五、珍贵树种材果兼用林培育工程
针对珍贵树种生长较慢、成材期长等问题，发展材果兼用林和林农复合经营是实现珍贵树种培育长期效益与短期效益结合的有效途径，做到长短结合，以短养长。
（一）建设目标
发展薄壳山核桃、元宝槭等木本油料及珍贵木材兼用树种，银杏果、材、叶多用途树种，推广在茶园、灌木果园林地中套种珍贵树种等经营模式，套种株数符合造林技术规程要求即可折为造林面积。规划发展珍贵树种材果兼用林和林茶等复合经营生产基地40万亩，种植珍贵与彩色树种苗木800万株（按平均20株/亩）。第一期（2016－2020）规划发展面积15万亩，种植珍贵与彩色树种300万株。
（二）主要建设内容
1、薄壳山核桃等材果兼用林
重点推广薄壳山核桃、元宝槭、银杏等优良材果兼用树种，栽培模式上既考虑果用、又考虑以后材用需要，适当增加定干高度，提高出材率。以全省规划建设的木本油料发展重点示范县为主要区域，规划发展珍贵树种材果兼用林基地20万亩，种植珍贵与彩色树种苗木400万株。第一期（2016－2020）规划发展材果兼用林7.5万亩，种植苗木150万株。

2、珍贵树种复合经营模式
利用丘陵山区现有茶园、灌木类果园等套种珍贵与彩色树种。全省丘陵山区仅茶园面积就超过40万亩，发展珍贵树种具有很大潜力。全省规划发展珍贵树种复合经营基地20万亩，种植苗木400万株。第一期（2016－2020）规划发展珍贵与彩色树种复合经营基地7.5万亩，种植苗木150万株。
（三）任务分解
全省珍贵树种材果兼用林培育工程建设任务见下表。
表5  珍贵树种材果兼用林培育工程建设任务表（单位：万亩、万株）

	区域
	总规模
	第一期（2016-2020）

	
	
	林果兼用
	复合经营

	
	面积
	株数
	面积
	株数
	面积
	株数

	合计
	40
	800
	7.5
	150
	7.5
	150

	南京
	3.2
	64
	0.6
	12
	0.6
	12

	无锡
	2.4
	48
	0.45
	9
	0.45
	9

	徐州
	4.8
	96
	0.9
	18
	0.9
	18

	常州
	3.2
	64
	0.6
	12
	0.6
	12

	苏州
	2.4
	48
	0.45
	9
	0.45
	9

	南通
	2.4
	48
	0.45
	9
	0.45
	9

	连云港
	2.4
	48
	0.45
	9
	0.45
	9

	淮安
	3.2
	64
	0.6
	12
	0.6
	12

	盐城
	3.2
	64
	0.6
	12
	0.6
	12

	扬州
	2.4
	48
	0.45
	9
	0.45
	9

	镇江
	2.4
	48
	0.45
	9
	0.45
	9

	泰州
	4.8
	96
	0.9
	18
	0.9
	18

	宿迁
	3.2
	64
	0.6
	12
	0.6
	12


六、珍贵与彩色树种种苗繁育工程

林木种苗是林业生产最基本的生产资料，是保证珍贵与彩色树种发展任务完成的重要物质基础，苗木质量也直接影响珍贵树种造林的效果。江苏虽然是苗木产业大省，但培育苗木以花灌木等绿化苗木和杨树品种居多，尚不能满足全省珍贵与彩色树种发展的需要。
（一）建设目标
紧紧围绕全省珍贵与彩色树种发展的目标任务，发挥政府和市场双重作用，因地制宜，合理布局，坚持苗木培育的良种化、标准化和基地化，为全省发展珍贵树种彩色树种提供坚实的优质种苗保障。规划建立或完善珍贵与彩色树种基因库10处，国家和省级林木良种基地5处，保障性苗圃13个，珍贵与彩色树种苗木繁育市级基地13个，省级基地5个，定点育苗面积不少于2万亩，自2017年起，年产优质苗木2500万株以上。苗木基地建设规划在第一期（2016－2020）基本建成。
（二）主要建设内容
1、珍贵与彩色树种种质资源调查与基因库建设
结合全省开展的林木种质资源调查，以全省自然保护区、风景名胜区、国有林场、森林公园、古树名木以及有关林业试验基地等为重点，有针对性地进行珍贵与彩色树种种质资源调查，摸清珍贵与彩色树种资源家底，建立原地、异地保存基因库。开展种质资源的引进、测定评价与良种选育工作，为珍贵与彩色树种造林提供种质保障。到2020年，规划建立省、市级珍贵与彩色树种基因库10处。
2、珍贵与彩色树种林木良种基地建设
主要依托现有银杏、榉树、槭树、栎树、珍稀树种等国家和省级林木良种基地建设基础，根据珍贵与彩色树种培育需求，对现有的良种进行定向培育，改建或新增省级以上珍贵与彩色树种林木良种基地5个，总面积不少于1000亩，年产良种苗木200万株以上。
3、珍贵与彩色树种保障性苗圃建设
根据不同地区珍贵与彩色树种培育的任务，依托国有林场和苗圃，建立珍贵与彩色树种繁育保障性苗圃，推广种子处理、容器育苗、苗木标准化等技术。政府对保障性苗圃进行适当补贴，繁育的苗木根据全省造林规划在各市、区范围内统一调剂。规划全省每个市建立1个保障性苗圃，共计13个，总面积不少于2000亩，年产容器苗400万株以上。

4、珍贵与彩色树种苗木繁育基地建设
根据目前全省苗木生产的现状，通过市场调节，通过招标公平竞争，在现有苗木生产企业中，选择有条件和基础的种苗企业，扶持一批珍贵与彩色树种苗木定点繁育基地，推广容器育苗和苗木标准化技术，形成以国有种苗生产基地，民营种苗企业和苗农共同参与的珍贵与彩色树种苗木生产体系。规划全省建立珍贵与彩色树种苗木繁育基地18个，面积不少于1.7万亩，年产苗木1900万株以上。
（三）任务分解
全省珍贵与彩色树种苗木基地建设任务见下表。
表6 珍贵与彩色树种种苗繁育工程任务表（单位：万亩、万株）
	地区
	总规模
	第一期（2016-2020）

	
	面积
	株数
	面积
	株数

	合计
	2
	25000
	2
	10000

	南京
	0.148
	1980
	0.148
	740

	无锡
	0.126
	1760
	0.126
	630

	徐州
	0.222
	2420
	0.222
	1110

	常州
	0.148
	1980
	0.148
	740

	苏州
	0.126
	1760
	0.126
	630

	南通
	0.126
	1760
	0.126
	630

	连云港
	0.196
	2160
	0.196
	980

	淮安
	0.198
	2180
	0.198
	990

	盐城
	0.198
	2180
	0.198
	990

	扬州
	0.096
	1460
	0.096
	480

	镇江
	0.126
	1760
	0.126
	630

	泰州
	0.112
	1620
	0.112
	560

	宿迁
	0.178
	1980
	0.178
	890


第四章  树种选择与造林技术
一、树种选择原则
（一）适地适树
珍贵树种的生长对气候、立地条件等有特殊的要求，如有的树种幼龄阶段必须在蔽荫条件下才能生长良好，有的树种需在土层深厚、水肥条件较好的立地条件下才能形成生产力。因此，造林树种与立地环境条件相适应是珍贵树种选择的首要原则。要针对苏南、苏中、苏北不同的气候条件，以及造林地的地形、地貌、土壤、植被等状况，选择与之相匹配的造林树种，确保“栽得活、长得好、有效益”。

（二）乡土树种优先
乡土树种是经过长期自然选择的结果，对本地的自然环境有很强的适应能力和生态稳定性，有些乡土珍贵树种是地带性植被的建群种，且结实量大、繁殖较容易，可以突显地域独特森林景观与生态文化，因此，发展珍贵与彩色树种必须坚持珍贵乡土树种优先。主栽珍贵树种以乡土树种为主，适当应用一些经过较长时间引种试验、栽培技术较成熟的优良外来树种，未经引种试验的外来树种，切忌盲目引种。

（三）高大乔木树种为主
乔木是发挥森林功能最为主要的自然载体，高大乔木树干挺拔、树姿雄伟、蓄积量大、出材率高、生态功能强，在珍贵与彩色树种造林中，尽可能选用长寿命、深根性的高大乔木树种构成珍贵与彩色森林的基本格调。

（四）珍贵化、彩色化与效益化相结合
树种选择应兼顾其珍贵性、彩色景观效果和生态功能，实现珍贵化、彩色化和效益化的有机结合。重点选择既具有珍贵用材价值，又具有彩色景观效果和较高经济价值的多功能树种造林；积极发展多树种混交造林，综合考虑珍贵树种与彩色树种、长短期效益树种的合理配置，提高土地资源的利用率，实现森林资源的持续高效经营。
二、推荐树种
根据国家林业局发布的《中国主要栽培珍贵树种参考名录》，结合江苏各地自然环境条件，遵循适地树种和乡土树种优先原则，推荐珍贵造林树种34种，其中，优先推荐10种，一般推荐24种。推荐彩色树种，优先推荐种，一般推荐种。
（一）珍贵树种
1、优先推荐树种10种
银杏、榉树、榔榆、紫楠、香椿、薄壳山核桃、楸树、南京椴、麻栎、栓皮栎等。

2、一般推荐树种24种
香樟、杂交马褂木、青冈、冬青、红楠、浙江楠、湘楠、梓树、苦槠、黄檀、刺楸、色木槭、白栎、红椿、柿树、枣树、光皮树、红豆树、黄金树、栗叶榆、南方红豆杉、榧树、圆柏、柏木等。 

（二）彩色树种
1、优先推荐树种30种
（1）秋季彩叶类树种16种：榉树、枫香、红枫、乌桕、黄连木、银杏、无患子、榔榆、青檀、朴树、麻栎、栓皮栎、色木槭、鸡爪槭、三角槭、落羽杉；

（2）观花（果、枝）类7种：玉兰、七叶树、栾树、杜梨、深山含笑、冬青、金丝垂柳；

（3）珍稀观赏类树种7种：宝华玉兰、金钱松、金缕梅、银缕梅、秤锤树、香果树、南京椴。

2、一般推荐树种30种
（1）秋季彩叶类树种8种：杂交马褂木、北美枫香、丝棉木、柿树、野鸭椿、漆树、元宝槭、重阳木等；

（2）观花、观果、观枝类彩色树种15种：刺槐、合欢、檫木、含笑、丁香、桂花、巨紫荆、厚壳树、红柴枝、多花泡花树、楝树、糯米椴、铜钱树、枳椇、木荷等；

（3）彩色观赏竹种7种：黄杆乌哺鸡竹、花毛竹、金镶玉竹、短穗竹、黄刚竹、紫竹、斑竹等。
三、树种应用
根据树种的生物学特性以及苏南丘陵区、苏中里下河地区、苏北丘岗及废黄河地区、沿江平原区及沿海平原地区的气候、立地条件等状况，合理确定推荐树种的应用范围。全省优先推荐的珍贵和彩色树种的生物学特性与适宜应用地区见附表1，在全省各气候带的应用方式见附表2。

四、造林技术
（一）苗木培育技术
珍贵树种大多数前期生长较慢，因此苗木培育宜采用容器育苗。育苗容器选择具有空气切根作用的无纺布容器或火箭盆容器。根据不同的树种生长特点和培育苗木规格确定容器规格大小。种子来源丰富、发芽率较高的树种，可以将种子直接点播于容器内，种子稀少的珍贵树种或发芽困难的树种，要先进行种子催芽处理，发芽后进行芽苗移栽。丘陵山区补植改培，苗木可选用2年生容器苗Ⅰ级壮苗；平原地区宜采用大容器苗造林，苗龄2年以上，苗高1.5米以上，地径3-5cm为宜。出圃苗木要求顶芽饱满、根系完整、主干健壮无病虫害的苗木，并经相关部门检疫，杜绝劣质苗造林。
（二）成片林造林技术
成片造林是指在无林地或采伐迹地，选择良好的立地条件开展珍贵树种造林。早期速生的珍贵用材树种，如榉树、银杏、香椿等，可采用纯林经营的模式，一般初植时适当密植，以后逐步间伐；早期耐荫、生长较缓的珍贵树种，如紫楠、冬青、黄檀、麻栎等，宜与其它落叶阔叶树种混交造林，既可以提高造林成活率，又促进珍贵树种的早期生长，同时更有利于其形成通直的主干。混交树种根据目标树种和伴生树种的生物学特性进行合理选择。混交方式可采用带状混交、块状混交或模拟天然群落不规则混交方式。
（三）抚育改造技术
将珍贵树种培育与生态公益林建设相结合，对现有低质次生林、树种结构单一的人工林（苏南丘陵山区的杉木林、次生杂灌林、马尾松林、苏北地区的杨树等）进行抚育改造。抚育改造经营模式采用近自然林业经营的方法，即目标树种培育法，通过实施封育、套种、疏伐、修枝、定株、补植、施肥等人工促进措施，调整林分结构，逐步诱导林分向珍贵树种为建群种的目标林分演替，同时达到提高森林生态和景观效益的目的，是投资少、效果好的珍贵树种培育经营模式，宜在生产上大力推广应用。

（四）定向培育技术
由于多数珍贵树种在自然生长情况下易弯曲，较难形成通直饱满的干形，因此，对一些干形差的树种要实施定向培育。一是前期适当增加造林密度。通过苗木间的生物竞争增加干形的通直度和饱满度。二是绑杆。从苗木2年生开始用竹竿进行绑扶，确保干形的通直。三是修剪。主要修除分叉枝、枯死枝和病虫枝、徒长枝、下部粗壮枝等，确保苗木顶端生长优势，以培育优良的干形。幼树修枝高度不超过树高1/3，中龄树修枝高度不超过树高的1/2。修枝和疏伐剩余物可以进行机械粉碎后撒盖于林内树木根部周围护根，覆盖厚度5cm左右，覆盖物远离树干基部15cm。四是间伐。当林分密度较大，郁闭度大于0.9，自然整枝超过主干1/2时，应及时间伐。间伐宜弱度多次进行，一次间伐强度一般不超过20%。
（五）复合经营技术
复合经营技术可以更有效地提高光能和土地资源的利用率，最大限度地发挥林地的生产潜力。珍贵树种复合经营模式包括林农、林经、林牧、林药等多种类型，可以实现以短养长。在丘陵山区现有的茶园、灌木类经济林中套种珍贵树种，既可促进珍贵树种发展，又可改善茶园、果园的小气候环境。开展珍贵树种复合经营要选用大苗种植，栽植密度不宜过大，一般每亩10-20株。
（六）病虫害综合防控技术
一是选用病虫危害少的树种或品种，实行多树种混交，通过提高生物多样性构建较为稳定的生态系统，减少病虫害的发生。二是加强林分抚育管理，提高林木的生长势和抗病虫害能力。三是以生物、物理防治为主，化学防治为辅。如通过释放花绒寄甲、赤眼蜂等害虫天敌，控制天牛等害虫的发生蔓延。
第五章  投资估算及效益评价
一、投资概算
（一）投资概算依据

1、珍贵与彩色树种基地造林3500元/亩；

2、珍贵与彩色树种抚育改造培育2000元/亩；

3、珍贵与彩色树种良种补贴标准10元/株；

4、珍贵与彩色树种赠苗植树补助10元/株；

5、珍贵与彩色树种技术研发、培训与示范1000万元/年。
（二）工程投资概算

总预算：76.4亿元

第一期（2016－2020）建设：43.8亿元
1、珍贵与彩色树种种苗建设工程：12.3亿元

（1）种质资源原地、异地收集保护区10处×500万元/处＝0.5亿元

（2）林木良种基地建设5处×500万元/处＝0.25亿元

（3）保障性苗圃13处×500万元/处＝0.65亿元

（4）苗木繁育基地18处×500万元/处＝0.9亿元

（5）良种补贴1亿株×10元/株＝10亿元

2、丘陵山区森林珍贵与彩色化改培工程：11.75亿元

（1）定向造林5万亩×3500元/亩＝1.75亿元

（2）抚育改造培育10万亩×2000元/亩＝2亿元
（3）丘陵及林业综合治理区成片林基地40万亩×2000元/亩＝8亿元
3、生态廊道与绿色通道珍贵与彩色化提升工程：9.75亿元
（1）基地造林25万亩×3500元/亩＝8.75亿元

（2）抚育改造培育5万亩×2000元/亩＝1亿元

4、杨树林分珍贵与彩色化更新工程：4.2亿元

（1）基地造林10万亩×3500元/亩＝3.5亿元

（2）抚育改造培育7万亩×2000元/亩＝0.7亿元

5、绿美乡村与城市森林彩化工程1.8亿元

绿化赠苗费1800万株×10元/株＝1.8亿元

6、珍贵树种材果兼用林培育工程：4.5亿元

薄壳山核桃等材果兼用林培育工程15万亩×3000元/亩＝4.5亿元

7、科技支撑工程：0.5亿元

科技研发、培训、示范经费5年×1000万元/年＝0.5亿元

第二期（2021－2025）建设：32.6亿元

1、珍贵与彩色树种种苗建设工程：10亿元

珍贵与彩色树种良种补贴1亿株×10元/株＝10亿元

2、丘陵及林业综合治理区森林珍贵与彩色化建设工程：3.75亿元

（1）定向造林5万亩×3500元/亩＝1.75亿元

（2）抚育改造培育10万亩×2000元/亩＝2亿元

3、生态廊道与绿色通道珍贵与彩色化提升工程：5.0亿元

（1）基地造林12万亩×3500元/亩＝4.2亿元

（2）抚育改造培育4万亩×2000元/亩＝0.8亿元

4、杨树林分珍贵与彩色化更新工程：8.1亿元

（1）基地造林10万亩×3500元/亩＝3.5亿元

（2）抚育改造培育23万亩×2000元/亩＝4.6亿元；

5、绿美乡村与城市森林彩化工程1.5亿元

绿化赠苗费1500万株×10元/株＝1.5亿元

6、珍贵树种材果兼用林培育工程：8.75亿元

薄壳山核桃等用材林培育25万亩×3500元/亩＝8.75亿元

7、科技支撑工程：0.5亿元

科技研发、培训、示范经费5年×1000万元/年＝0.5亿元
（三）资金筹措

珍贵与彩色树种资源培育的周期长、成本高、收效慢，是以生态效益和社会效益为主要目标，“前人栽树，荫及子孙”的社会公益性工程，其资金投入坚持政府引导、各级财政专项投入、吸引各类社会资本和群众共同参与发展的多渠道、多层次、全方位筹措建设资金原则。

1、整合中央财政专项经费。整合国家林业专项补助经费，如国债造林、森林抚育、松材线虫病防治、良种补贴、农业综合开发、林业科技成果示范推广等，加大对珍贵与彩色树种培育的支持力度。

2、加大地方各级经费投入。在国家补助资金基础上，地方各级政府配套安排资金用于发展珍贵树种新造林和天然次生林改培；同时将防护林、退耕还林、废黄河故道综合治理以及农业综合开发等工程建设与发展珍贵树种基地建设有机结合，提高项目资金使用效率。

3、企业及林农自筹资金。充分发挥建设实体、林农的主体作用，推广应用珍贵树种特色经济林培育、复合经营林构建等具有较高经济效益的发展模式，出台优惠政策鼓励支持社会实体资本投入，绿美乡村建设由政府发放苗木，群众通过出资和投工投劳等进行投入。

二、效益分析
（一）生态效益
通过人工造林、林分改造等措施，新植以乡土树种为主的珍贵与彩色树种2亿株，使地带性植被得到较好的恢复和发展，林分结构更趋复杂，为各种动物、珍稀植物提供良好的生存、栖息环境，从而有效地保护生物物种及其遗传多样性，减少森林病虫害的发生。通过树种结构的调整，促进森林生态系统中各种生物之间、生物与非生物之间的物质循环、能量流动保持相对稳定的平衡状态，从而有效地保护生态系统多样性，维护生态平衡，森林调节气候、防风固沙、滞尘降噪和水源涵养等生态功能得到大幅度提高。

（二）社会效益

珍贵树种是一种战略储备资源，加快珍贵树种培育可有效缓解珍贵木材资源供求矛盾，不断满足社会对珍贵材资源的需求。珍贵与彩色树种的推广，构建大型森林组团和生态廊道为主的彩色森林网络体系，可优化生态景观的空间布局，全面提升森林生态景观效果，使人居环境更加优美、舒适，有利于物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展。同时，项目实施，为社会提供大量就业机会，预期可增加10万个就业岗位，对增加农民收入，优化投资环境，解决“三农”问题具有促进作用。

（三）经济效益

种植2亿株珍贵与彩色树种达到林木数量成熟和工艺成熟期时（按平均50年计），将新增储备珍贵木材蓄积量1.5亿立方米，按出材率65%，平均木材价格6000元/平方米计算，珍贵树种储备的木材实物价值将达5850亿元，平均每年产生的价值为117亿元。同时，通过珍贵与彩色树种建设，可以显著提升森林景观质量，将吸引更多的游客来参与森林生态旅游观光，带动江苏旅游业等相关服务业的发展，生态环境的美化也为招商引资和社会经济发展创造良好的条件，将产生显著的间接经济效益。
第六章  保障措施
一、加强组织领导
省、市、县各级政府要进一步提高发展珍贵与彩色树种重要性的认识，将发展珍贵与彩色树种列入当前和今后一个时期林业工作的重要议事日程。依据本规划并结合各地实际，突出各自特色，做好与本规划总体目标的衔接、重点建设任务的分解与落实工作；实行任期目标责任制，把珍贵与彩色树种发展目标作为各级政府对林业发展目标的重要考核内容，并建立发展业绩与领导干部政绩考核紧密结合机制；林业主管部门统筹政府部门、高等院校、科研院所、企业等方面的资源，加大宣传力度，提高珍贵与彩色树种在全社会的显示度和关注度，提升社会影响力；加强规划指导、管理和服务支撑，主动为林农解决发展中遇到的各种问题；加快制定相应的管理办法，加强补助资金使用的监管，实时监测珍贵与彩色树种实施成效，做好相关的检查、评估与分析工作。

二、完善扶持政策
发展珍贵与彩色树种是一项长期的战略性工作，各级政府和林业主管部门应当加大政策保障力度，充分调动社会各方面的积极性。落实“谁造谁有、合造共有”政策，鼓励非公有制投资者通过承包、租赁、股份合作等形式发展珍贵与彩色树种资源；完善珍贵树种用材林的采伐管理，对建立规模珍贵树种用材林，实行森林采伐限额和木材生产计划单列；鼓励按技术规程要求对珍贵树种进行抚育间伐，抚育间伐应不纳入年度木材生产计划；利用农村“四旁”等非规划林地发展的珍贵用材林，不纳入林地管理、不纳入森林采伐限额管理，由业主自主确定采伐年龄和采伐方式，林业部门要依法为其办理采伐许可证和木材运输证。
三、强化科技支撑
充分发挥江苏林业科研资源丰富、科技实力较强的优势，整合各类科技、人才和设备等资源，建立江苏珍贵树种研发平台，组建若干个研发方向的团队，通过自主研发与引进吸收相结合，把科技支撑贯穿于珍贵树种发展的全过程。加强珍贵与彩色树种资源收集和保存，建立种质资源保存基地，开展种质资源的收集、保存和利用研究；加强珍贵与彩色树种良种选育研究，选择优良种源、家系、无性系，研究规模化繁育技术，缩短育苗周期，提高良种使用率；加强珍贵与彩色树种高效栽培技术与模式研究，缩短培育周期，提高生长量和品质；加大珍贵与彩色树种复合经营和综合利用研究，拓展产品空间，增加短期效益，做到以短养长，长短结合；制定完善珍贵与彩色树种种苗繁育、栽培、抚育、采伐及病虫害防治等技术规程与规范，加强对技术人员及林农的技术培训和指导。
四、保障资金投入
发展珍贵与彩色树种是一项重要的基础性、公益性事业，要加大资金投入，建立稳定的扶持资金投入渠道。各级地方政府将发展珍贵与彩色树种列入财政预算，确保重点工程建设经费投入，并能够逐年稳步增长；整合中央财政和省财政专项资金，明确农业综合开发、森林抚育、良种补贴、村庄绿化等专项资金中扶持珍贵与彩色树种发展的投资比例，加大支持力度；增加林业科技项目中对珍贵与彩色树种的研发投入比例，重点推广项目适当向珍贵与彩色树种的示范推广倾斜，调动推广单位的积极性；积极拓展多种融资渠道，推进森林、林木和林地使用权流转，鼓励林业贷款借款人以森林、林木和林地使用权作为抵押物向银行申请贷款，采取政府补贴与社会投入相结合的方式，充分发挥社会资本在珍贵与彩色树种发展中的重要作用。
附表1   珍贵与彩色树种生物学特性及其适宜应用地
	序号
	树种
	应用范围
	树种特性
	适生范围

	
	
	珍贵
	彩色
	
	

	1
	银杏
	●
	●
	落叶大乔木，根深，主干通直，寿命长。阳性树，喜排水良好的深厚砂质壤土。耐寒性颇强，生长较快，不耐水湿。
	全省平原地区

	2
	榉树
	●
	●
	落叶乔木，喜光略耐荫。喜温暖气候和肥沃湿润的土壤，耐轻度盐碱。根深而抗风强，抗污染，寿命长。
	全省丘陵山区、平原区

	3
	榔榆
	●
	●
	落叶乔木，喜光耐干旱，酸性、中性及碱性土壤均适应，但以肥沃且排水良好中性土壤为最佳。对有毒气体烟尘抗性较强。
	全省丘陵山区、平原区

	4
	紫楠
	●
	
	耐荫树种，喜温暖湿润气候及深厚、肥沃、湿润而排水良好之微酸性至中性土壤，略耐寒，萌芽性强，生长较慢。
	环太湖、宜溧及宁镇扬丘陵山区

	5
	香椿
	●
	
	落叶乔木，喜温，喜光，较耐湿，适宜于河边、宅院周围肥沃湿润的砂壤土。适宜的土壤酸碱度为pH5.5—8.0。
	全省范围

	6
	薄壳山核桃
	●
	
	乔木，阳性树种，对土壤适应范围广，在立地条件好的区域生长迅速，深根性，萌蘖力强，生长速度中等，寿命长。
	全省丘陵山区、平原区

	7
	楸树
	●
	●
	落叶乔木，深根性，喜光，较耐寒，不耐干旱、积水，稍耐盐碱。萌蘖性强，幼树生长慢。耐烟尘、抗有害气体能力强。
	全省丘陵、平原区

	8
	南京椴
	●
	
	树干通直圆满，寿命长，花香，病虫害少，对烟尘和气体抗性，生长缓慢。
	全省丘陵山区

	9
	麻栎
	●
	
	喜光，深根性，萌芽力强，耐干寒，抗风，适宜酸性土壤。
	全省范围

	10
	栓皮栎
	●
	
	喜光，深根性，耐干旱，对土壤要求不严，酸性、中性，石灰石性土均能生长。
	全省范围

	序号
	树种
	应用范围
	树种特性
	适生范围

	
	
	珍贵
	彩色
	
	

	11
	香樟
	●
	
	喜光，稍耐荫，喜温暖湿润气候，耐寒性不强，土壤以深厚、肥沃、湿润微酸性粘质最好，主根发达，深根性
	苏南丘陵山区、平原区

	12
	杂交马褂木
	
	●
	喜光及温和湿润气候。喜深厚肥沃湿润排水良好酸性或微酸性土壤。不耐水湿。
	全省丘陵山区、平原区

	13
	青冈
	●
	●
	喜温暖多雨气候，较耐荫；喜钙质土石灰岩山地。萌芽力强，深根性，抗有毒气体能力较强。
	苏南丘陵山区

	14
	冬青
	●
	●
	喜光，稍耐荫；喜温暖湿润气候及肥沃酸性土壤，不耐寒。生长较慢。深根性，抗风力强。对二氧化硫及烟尘有一定抗性。
	苏南丘陵山区

	15
	红楠
	●
	
	喜温暖湿润气候，稍耐荫，有一定的耐寒能力。喜肥沃湿润中性或微酸性土壤。
	苏南丘陵区、连云港云台山丘陵区

	16
	浙江楠
	●
	
	大乔木，树干通直；喜温暖湿润，分布于丘陵低山沟谷地或山坡林内，伴生植物有枫香等；深根性，抗风强。
	苏南丘陵山区

	17
	湘楠
	●
	
	耐荫，适于下坡湿润地。花茂盛可作蜜源。
	苏南丘陵山区

	18
	梓树
	●
	
	落叶乔木，主干通直平滑，适应性较强，喜温暖耐寒。以深厚肥沃夹沙土为好。不耐干旱瘠薄。抗污染能力强，生长较快。
	苏南丘陵、平原区

	19
	苦槠
	●
	
	常绿乔木，树冠浓密，观赏价值很高，喜温暖、湿润气候，喜光但耐阴;耐干旱、瘠薄。对二氧化硫等有毒气体抗性强。
	苏南丘陵山区

	20
	黄檀
	●
	●
	喜光，耐干旱瘠薄，不择土壤，但以在深厚湿润排水良好的土壤生长较好，忌盐碱地；深根性，萌芽力强。
	全省丘陵山区


表1-2　珍贵与彩色树种生物学特性及其适宜应用地
	序号
	树种
	应用范围
	树种特性
	适生范围

	
	
	珍贵
	彩色
	
	

	21
	刺楸
	●
	
	落叶乔木，适应性很强，喜光和湿润的环境，稍耐阴，耐寒冷，适宜肥沃、深厚、疏松且排水良好的中性或微酸性土壤生长。
	全省丘陵山区

	22
	色木槭
	●
	●
	落叶乔木，稍耐阴，深根性，喜湿润肥沃土壤，在酸性、中性、石炭岩上均可生长。
	全省丘陵、平原区

	23
	白栎
	●
	
	落叶乔木，喜光，较耐阴;喜深厚、湿润、肥沃土壤，但也较耐干旱、瘠薄，但在肥沃湿润处生长最好。萌芽力强。　
	全省丘陵山区

	24
	红椿
	●
	
	落叶或近常绿乔木，喜光，不耐庇荫。喜温暖湿润气候。适生于深厚、肥沃、湿润而排水良好酸性土壤。
	苏南丘陵、平原区

	25
	柿树
	●
	●
	落叶乔木，秋季叶经霜变红，非常美观。深根性，对土壤适应性强，在山地、平原、微酸、微碱性的土壤上均能生长。
	全省范围

	26
	枣树
	●
	
	落叶乔木，强阳性，对气候、土壤适应性较强。耐干旱、瘠薄，根系发达，深而广，能抗风沙。
	全省范围

	27
	光皮树
	●
	
	落叶乔木，喜生长在排水良好的壤土，深根性。喜光，耐旱，对土壤适应性较强，抗病虫害能力强，耐寒。
	全省范围

	28
	红豆树
	●
	
	喜光，幼年喜湿耐阴，中龄以后喜光。较耐寒。对水分要求较高；根系发达，寿命较长，具萌芽力。
	苏南丘陵、平原区

	29
	黄金树
	●
	●
	乔木，喜光树种，喜湿润凉爽气候及深厚肥沃疏松土壤。耐寒性较差，不耐贫瘠和积水。
	全省范围

	30
	栗叶榆
	●
	
	高大落叶乔木，喜光耐干旱，酸性、中性及碱性土壤均适应，尤以肥沃且排水良好中性土壤为佳。抗毒气及烟尘性较强。
	全省范围

	31
	南方
红豆杉
	●
	
	常绿乔木，耐荫树种，喜温暖湿润的气候，喜酸性土壤，不耐低洼积水。少病虫害，寿命长。生长很慢，不耐干旱瘠薄。
	苏南丘陵山区

	32
	榧树
	●
	
	乔木，喜光而好凉爽湿润的环境，适宜于土层深厚黄壤谷地，忌积水低洼地，干旱瘠薄处生长不良，能耐寒。
	宜溧山区

	33
	圆柏
	●
	
	常绿乔木，喜光较耐荫。忌积水。耐寒、耐热，对土壤适应广、深厚而排水良好处生境最佳。深根性，根系发达。
	全省丘陵区

	34
	柏木
	●
	
	乔木，喜温暖湿润，对土壤适应性广，耐干旱瘠薄，也稍耐水湿，主根浅细，侧根发达。耐寒性较强。
	全省丘陵、平原区

	35
	青檀
	●
	●
	阳性树种，喜光，耐旱，耐寒，耐盐碱，耐土壤瘠薄，适应性较强，喜钙，喜生于石灰岩山地，也能在花岗岩、砂岩地区生长。生长较慢，干形难培育，宜适当密植，定向抚育
	全省丘陵山区

	36
	乐昌含笑（耐寒种源）
	●
	●
	喜光，但苗期喜偏阴。喜土壤深厚、疏松、肥沃、排水良好的酸性至微碱性土壤。生长较快，主干通直，适应性强
	苏南沿江丘陵平原区

	37
	黄连木
	●
	●
	喜光，幼时稍耐荫。耐干旱瘠薄，对土壤要求不严，微酸性、中性和微碱性的沙质、粘质土均能适应，而以在肥沃、湿润而排水良好的石灰岩山地生长最好。深根性，主根发达。宜适当密植，定向抚育
	全省丘陵山区、平原区

	38
	鸡爪槭
	
	●
	弱阳性树种，耐半荫，在阳光直射处孤植夏季易遭日灼之害，喜温暖湿润气候及肥沃、湿润而排水良好之土壤，耐寒性不强，酸性、中性及石灰质土均能适应。生长较慢，干形难培育，宜适当密植。
	全省丘陵、平原区

	39
	三角槭
	●
	●
	弱阳性树种，稍耐荫。喜温暖、湿润环境及中性至酸性土壤。耐寒，较耐水湿。树系发达，根蘖性强。 生长较慢，干形难培育，宜适当密植
	全省丘陵、平原区

	40
	香果树
	●
	●
	落叶大乔木，喜湿润而肥沃的土壤，通常散生在以壳斗科为主的常绿阔叶林中，或生于常绿、落叶阔叶混交林内。生长较快，主干较难培育，前期宜适当密植，适应性强
	苏南丘陵山区

	41
	深山含笑
	●
	●
	常绿乔木，喜温暖、湿润环境，有一定耐寒能力。喜光，幼时较耐阴。喜土层深厚、疏松、肥沃而湿润的酸性砂质土。生长较快，主干通直，适应性强
	苏南丘陵、平原区

	42
	皂荚
	●
	　
	落叶乔木，深根性树种。喜温暖湿润气候及深厚肥沃适当的湿润土壤，但对土壤要求不严，在石灰质及盐碱甚至粘土或砂土均能正常生长，生长较慢，干形难培育，宜适当密植
	全省丘陵山区、平原区

	43
	乌桕
	●　
	●
	乔木，主干通直，生长较快，喜光，不耐阴，不甚耐寒。适生于深厚肥沃、含水丰富的土壤，对酸性、钙质土、盐碱土均能适应。主根发达，抗风力强，耐水湿。
	全省丘陵、平原区

	44
	无患子
	　
	●
	喜光，稍耐阴，耐寒能力较强。对土壤要求不严，深根性，抗风力强。不耐水湿，能耐干旱。主干通直，适应性强，生长较快，寿命长。
	全省丘陵、平原区

	45
	朴树
	　
	●
	喜光，适温暖湿润气候，适生于肥沃平坦之地。对土壤要求不严，有一定耐干能力，亦耐水湿及瘠薄土壤，适应力较强。生长较快，干形难培育，宜适当密植，定向抚育
	全省丘陵、平原区

	46
	枫香
	　
	●
	喜光，幼树稍耐阴，喜温暖湿润气候及深厚湿润土壤，也能耐干旱瘠薄，但较不耐水湿。生长较快，干形难培育，宜适当密植，适应性强
	全省丘陵、平原区

	47
	中山杉
	
	●
	耐盐碱、耐水湿，抗风性强，病虫害少，生长速度快。生长较快，主干通直，适应性强
	全省平原区

	48
	落羽杉
	　
	●
	高大乔木， 阳性，喜温暖，耐水湿能生长于浅沼泽中，亦能生长于排水良好的陆地上。生长较快，主干通直，适应性强
	全省平原区

	49
	栾树
	　
	●
	喜温暖湿润气候，喜光，亦稍耐半阴喜生长于石灰岩土壤，也能耐盐渍性土，耐寒耐旱耐瘠薄，并能耐短期水涝。深根性，生长较快，主干通直，适应性强
	全省丘陵、平原区

	50
	玉兰
	　
	●
	喜光，较耐寒，喜肥沃、排水良好而带微酸性的砂质土壤，在弱碱性的土壤上亦可生长。生长较快，主干通直，不耐水涝
	全省丘陵、平原区

	51
	杜梨
	　
	●
	适生性强，喜光，耐寒，耐旱，耐涝，耐瘠薄，在中性土及盐碱土均能正常生长。生长较慢，主干较难培育，前期宜适当密植，适应性强
	全省丘陵、平原区

	52
	七叶树
	　
	●
	喜光，稍耐阴；喜温暖气候，也能耐寒；喜深厚、肥沃、湿润而排水良好之土壤。深根性，寿命长。生长较慢，主干通直
	全省丘陵、平原区

	53
	金丝垂柳
	　
	●
	喜光，较耐寒，性喜水湿，也能耐干旱，以湿润、排水良好的土壤为宜。喜温暖湿润气候及潮湿深厚的酸性及中性土壤。生长迅速，适应性较强
	全省丘陵、平原区

	54
	宝华玉兰
	　
	●
	落叶小乔木，早期生长较快，成年树生长缓慢，主干通直
	苏南丘陵山区

	55
	金钱松
	　
	●
	喜光，深根性树种，抗风，抗雪压。喜温暖湿润的气候和肥沃深厚、排水良好、pH值5-6的黄壤或黄棕壤。不耐高温及干旱，不适于盐碱地、石灰性土壤和低洼积水地栽培。生长较快，主干通直
	苏南丘陵山区

	56
	银缕梅
	　
	●
	落叶小乔木，喜光，耐旱，耐瘠薄。生长较慢，干形难培育，宜适当密植
	苏南丘陵山区

	57
	秤锤树
	　
	●
	喜光树种，幼苗、幼树不耐庇荫。喜生于深厚、肥沃、湿润、排水良好的土壤上，不耐干旱瘠薄。生长较慢，干形难培育，宜适当密植
	全省丘陵、平原区

	58
	黄杆乌哺鸡竹
	
	●
	竹竿呈独特的金黄色并不规则间有粗细不等的深绿色条纹，色泽鲜艳，光彩夺目非一般竹所比。喜肥光，较耐寒，叶长而呈簇状下垂，外观醒目
	苏南沿江丘陵平原区

	59
	花毛竹
	
	●
	为毛竹变型之一。竿黄色，节间有鲜艳的粗细不一的绿色条纹，非常美观。竿黄色，节间有鲜艳粗细不一绿色条纹，美观。
	苏南丘陵、平原区

	60
	金镶玉竹
	
	●
	在嫩黄色竹竿上，于每节生枝叶处都天生成一道碧绿色的浅沟，位置节节交错。宜在背风向阳处栽植，喜暖湿润环境
	苏南沿江丘陵平原区

	61
	短穗竹
	
	●
	性喜气候温暖，湿度稍大的低海拔平原、丘陵、低山坡地。多腐殖质的土壤中生长良好。
	苏南沿江丘陵平原区

	62
	黄刚竹
	
	●
	阳性，喜温暖湿润气候。抗性强，适应酸性土至中性土，忌排水不良。庭园观赏。
	苏南沿江丘陵平原区

	63
	紫竹
	
	●
	阳性，喜温暖湿润气候，耐寒，能耐-20℃低温、耐阴、忌积水、适合砂质排水性良好的土壤，对气候适应性强
	全省丘陵、平原区

	64
	斑竹
	
	●
	性喜温暖、耐高温，生命力强。 喜温、喜阳、喜肥、喜湿、怕风不耐寒
	苏南沿江丘陵平原区


附表2   珍贵与彩色树种在不同区域的应用
	区域
	主要推荐树种
	应用方式

	环太湖丘陵区
	榉树、银杏、麻栎、栓皮栎、含笑、薄壳山核桃、杂交马褂木、榔榆、黄檀、青檀、香樟、苦槠、青冈、冬青、紫楠、红豆树、黄连木、色木槭、香果树、南京椴、楸树、红豆树、乌桕、枫香、无患子、朴树、落羽杉、栾树、玉兰、杜梨、七叶树、金丝垂柳、宝华玉兰、金钱松、银缕梅、秤锤树、野鸭椿、老鸦柿
	成片造林、定向改培、城市与村庄绿化

	宁镇扬丘陵区
	榉树、银杏、麻栎、栓皮栎、乐昌含笑、薄壳山核桃、杂交马褂木、榔榆、黄檀、青檀、香樟、苦槠、青冈、冬青、紫楠、黄连木、色木槭、三角槭、深山含笑、香果树、南京椴、楸树、皂荚、红豆树、乌桕、枫香、无患子、朴树、落羽杉、栾树、玉兰、杜梨、七叶树、宝华玉兰、金钱松、银缕梅、秤锤树、野鸭椿、老鸦柿
	成片造林、定向改培、城市与村庄绿化

	徐州丘陵区
	榉树、银杏、麻栎、栓皮栎、薄壳山核桃、榔榆、黄檀、青檀、楸树、黄连木、色木槭、三角槭、南京椴、楸树、皂荚、侧柏、乌桕、枫香、无患子、朴树、栾树、玉兰、杜梨、七叶树、秤锤树、野鸭椿、老鸦柿
	成片造林、定向改培、城市与村庄绿化

	连云港丘陵区
	榉树、银杏、麻栎、栓皮栎、薄壳山核桃、杂交马褂木、榔榆、黄檀、冬青、黄连木、色木槭、南京椴、楸树、侧柏、乌桕、枫香、无患子、朴树、栾树、玉兰、杜梨、七叶树、秤锤树、野鸭椿、老鸦柿
	成片造林、定向改培、城市与村庄绿化

	淮北平原区
	榉树、银杏、麻栎、栓皮栎、薄壳山核桃、杂交马褂木、榔榆、香椿、楸树、黄连木、色木槭、鸡爪槭、三角槭、皂荚、乌桕、枫香、无患子、朴树、落羽杉、中山杉、栾树、玉兰、杜梨、七叶树、金丝垂柳、秤锤树
	杨树更新造林、城市与村庄绿化

	沿海平原区
	榉树、银杏、麻栎、中山杉、薄壳山核桃、杂交马褂木、榔榆、黄檀、香椿、冬青、黄连木、色木槭、鸡爪槭、楸树、皂荚、乌桕、枫香、无患子、朴树、落羽杉、栾树、玉兰、七叶树、金丝垂柳、秤锤树
	杨树更新造林、城市与村庄绿化

	沿江平原区
	榉树、银杏、麻栎、栓皮栎、含笑、薄壳山核桃、杂交马褂木、榔榆、香樟、香椿、楸树、黄连木、色木槭、楸树、红豆树、乌桕、枫香、无患子、朴树、中山杉、落羽杉、栾树、玉兰
	成片造林、城市与村庄绿化


附表3   重点建设工程区域分解表
	地区
	珍贵与彩色树种造林及改培工程
	珍贵与彩色树种
种苗繁育



	
	合计
	丘陵及林业综合治理区建设

	生态廊道绿色通道珍贵彩化提升

	杨树林分
珍贵彩化更新

	绿美乡村与
城市森林彩化

	珍贵树种材果
兼用林培育

	

	
	面积
	株数
	面积
	株数
	面积
	株数
	面积
	株数
	面积
	株数
	面积
	株数
	面积
	株数

	合计
	219
	20000
	64
	3200
	46
	2000
	60
	3000
	66
	11000
	40
	800
	2
	25000

	南京市
	15.32
	1629
	9
	465
	2.5
	50
	2
	150
	4.62
	900
	3.2
	64
	0.148
	1980

	无锡市
	12.72
	958
	5.5
	260
	2.5
	50
	0
	0
	4.62
	600
	2.4
	48
	0.126
	1760

	徐州市
	25.05
	2091
	6.5
	365
	3
	100
	12
	530
	6.6
	1000
	4.8
	96
	0.222
	2420

	常州市
	15.32
	939
	5.5
	225
	2.5
	50
	0
	0
	4.62
	600
	3.2
	64
	0.148
	1980

	苏州市
	12.72
	1003
	4
	205
	2.5
	50
	0
	0
	4.62
	700
	2.4
	48
	0.126
	1760

	南通市
	12.2
	1248
	2
	100
	4
	200
	0
	0
	6.6
	900
	2.4
	48
	0.126
	1760

	连云港市
	22.13
	2063
	6
	325
	4.5
	250
	10
	440
	5.28
	1000
	2.4
	48
	0.196
	2160

	淮安市
	22.98
	1759
	3.5
	165
	4.5
	250
	8
	380
	5.28
	900
	3.2
	64
	0.198
	2180

	盐城市
	22.05
	2144
	6
	300
	4.5
	250
	12
	530
	6.6
	1000
	3.2
	64
	0.198
	2180

	扬州市
	10.56
	1433
	3.5
	185
	4
	200
	2
	200
	3.96
	800
	2.4
	48
	0.096
	1460

	镇江市
	14.06
	1413
	6.5
	305
	3.5
	150
	0
	110
	3.96
	800
	2.4
	48
	0.126
	1760

	泰州市
	12.48
	1326
	2
	100
	4
	200
	2
	130
	5.28
	800
	4.8
	96
	0.112
	1620

	宿迁市
	21.41
	1994
	4
	200
	4
	200
	12
	530
	3.96
	1000
	3.2
	64
	0.178
	1980


附表4：各市珍贵用材树种培育任务分解表
	地区
	造林总任务
	分年度栽植株数（万株）

	
	总株数（万株）
	其中成片造林面积（万亩）
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年

	合计
	10000 
	40
	3000 
	3000 
	2000 
	2000 

	南京市
	729 
	3.4
	219 
	219 
	146 
	145 

	无锡市
	583 
	2.3
	175 
	175 
	116 
	117 

	徐州市
	939 
	3.8
	282 
	282 
	188 
	187 

	常州市
	689 
	2.6
	207 
	207 
	137 
	138 

	苏州市
	583 
	2.3
	175 
	174 
	117 
	117 

	南通市
	833 
	3.5
	249 
	250 
	167 
	167 

	连云港市
	1086 
	4
	326 
	326 
	217 
	217 

	淮安市
	934 
	3.8
	280 
	280 
	187 
	187 

	盐城市
	1136 
	4
	341 
	341 
	227 
	227 

	扬州市
	518 
	2.3
	155 
	155 
	104 
	104 

	镇江市
	598 
	2.4
	179 
	179 
	120 
	120 

	泰州市
	536 
	2.3
	161 
	161 
	107 
	107 

	宿迁市
	836 
	3.3
	251 
	251 
	167 
	167 


附表5   工程投资估算表
	编号
	具体工程名称
	主要任务与建设内容
	投资预算（亿元）

	
	
	
	合计
	第一期
	第二期

	合  计
	76.4
	43.8
	32.6

	一
	珍贵与彩色树种种苗繁育工程
	22.3
	12.3
	10

	1
	珍贵与彩色树种基因库建设
	以全省自然保护区、风景名胜区、国有林场、森林公园、古树名木以及有关林业试验基地等为重点，规划建立省、市级珍贵与彩色树种基因库10处。
	0.5
	0.5
	0

	2
	珍贵与彩色树种林木良种基地建设
	主要依托现有银杏、榉树、槭树、栎树、珍稀树种等国家和省级林木良种基地建设基础，改建或新增省级以上珍贵与彩色树种林木良种基地5个，总面积不少于1000亩，年产良种苗木100万株以上。
	0.25
	0.25
	0

	3
	珍贵与彩色树种保障性苗圃建设
	依托国有林场和苗圃，建立珍贵与彩色树种繁育保障性苗圃，推广种子处理、容器育苗、苗木标准化等技术。规划全省每个市建立1个保障性苗圃，共计13个，总面积不少于2000亩，年产容器苗200万株以上。
	0.65
	0.65
	0

	4
	珍贵与彩色树种苗木繁育基地建设
	在现有苗木生产企业中，选择有条件和基础的种苗企业，扶持一批珍贵与彩色树种苗木定点繁育基地，推广容器育苗和苗木标准化技术，规划全省建立珍贵与彩色树种苗木繁育基地18个，面积不少于1.7万亩，年产苗木1700万株以上。
	0.9
	0.9
	0

	5
	良种补贴
	对珍贵与彩色树种的种苗进行良种补贴，每株苗木补贴10元，每期工程生产苗木1亿株，共生产苗木2亿株。
	20
	10
	10

	编号
	具体工程名称
	主要任务与建设内容
	投资预算（亿元）

	
	
	
	合计
	第一期
	第二期

	二
	丘陵及林业综合治理区森林珍贵与彩色化建设工程
	15.5
	11.75
	3.75

	1
	低效林分定向改造
	主要针对缺乏目标树种、森林质量差的林分，如杉木衰败林分、松材线虫病严重危害的林分、构树杂灌林分等。通过条状、小块状渐伐、择伐措施，在伐带内和林间空隙补植更替树种，构建以珍贵与彩色树种为主的针阔混交林或阔叶林。规划完成低效林分改造20万亩，种植珍贵与彩色树种1200万株
	3.5
	1.75
	1.75

	2
	森林定向抚育
	主要针对麻栎、榉树、紫楠等目标树种多，林相结构好的林分。按照生长势强、分枝少、干形通直的原则，通过修枝等抚育措施定向培育；对郁闭度较低林分实行林窗、林缘补植，优化林分结构，建设优质丰产林分20万亩，栽植2000万株；在丘陵及生态脆弱区大力发展植珍贵与彩色树种40万亩成片林，栽植2000万株。
	12
	10
	2

	三
	生态廊道与绿色通道珍贵与彩色化提升工程
	13.85
	9.75
	5.0

	1
	沿海珍贵与彩色树种防护林带建设
	以南通、盐城和连云港三个沿海城市区域为主，结合沿海防护林带建设，选择土壤含盐量较低、立地条件较好的地块，发展珍贵彩色树种10万亩，对现有林带抚育改造提升折合造林面积2万亩，共种植榔榆、皂荚、榆树、乌桕等较耐盐碱的珍贵彩色树种600万株。
	3.7
	1.85
	1.85

	2
	沿江、河、湖珍贵与彩色化生态廊道
	结合全省沿江、河、湖、海等重要水系生态景观廊道和骨干公路、铁路绿色通道建设的完善和提升，实施生态廊道和绿色通道珍贵彩化提升工程。规划全省完成建设面积12万亩，其中珍贵彩色树种新造林10万亩，抚育改造折合造林面积2万亩，共种植珍贵彩色树种苗木600万株。
	5.65
	3.7
	1.95

	编号
	具体工程名称
	主要任务与建设内容
	投资预算（亿元）

	
	
	
	合计
	第一期
	第二期

	3
	绿色通道珍贵与彩色树种造林
	按照铁路和高等级公路两侧各50－100m绿色通道防护林带建设要求，并结合现有已建绿色通道的升级改造，规划绿色通道珍贵彩色树种造林12万亩，对现有绿色通道抚育改造提升折合造林面积4万亩，共种植珍贵彩色树种800万株.
	4.5
	3.7
	0.8

	四
	杨树林分珍贵与彩色化更新工程
	12.3
	4.2
	8.1

	1
	杨树成片林更新的珍贵与彩色树种造林
	以城市周边地区、居民生活集中区等为重点，对杨树林分进行集中连片更新改造，营建珍贵与彩色树种成片林20万亩，种植珍贵与彩色树种1000万株。
	7
	3.5
	3.5

	2
	林网、四旁杨树更新的珍贵与彩色树种造林
	对农田林网、四旁绿化杨树林分进行改造，通过小块状间伐、条状间伐等方式逐步更新，增加珍贵与彩色树种的种植。规划全省林网和四旁杨树更新种植珍贵与彩色树种2000万株，折合造林面积30万亩。
	5.3
	0.7
	4.6

	五
	绿美乡村与城市森林彩化工程
	3.3
	1.8
	1.5

	1
	珍贵与彩色树种特色村建设
	结合绿美乡村建设、森林城市建设，实施珍贵与彩色树种”进村入城”行动，大幅提高珍贵与彩色树种在城乡造林绿化中的应用比例。规划在全省城市和村镇绿化中种植珍贵与彩色树种8100万株，折合造林面积66万亩。
	1.8
	1
	0.8

	2
	珍贵与彩色树种进城市
	在全省设区市、县（市、区）、乡镇街道办范围，大力推进珍贵彩色树种入公园，入街道广场，入工矿企业、学校、医院、居民小区；加强珍贵彩色树种在城郊环城林带和城镇生态环境敏感区隔离缓冲林带建设中的应用，提升城镇森林建设质量和品位，营造特色明显、季相丰富的多彩森林。规划全省城镇区种植珍贵彩色树种3000万株。
	1.5
	0.8
	0.7

	编号
	具体工程名称
	主要任务与建设内容
	投资预算（亿元）

	
	
	
	合计
	第一期
	第二期

	六
	珍贵树种材果兼用林培育工程
	12.25
	4.5
	8.75

	1
	薄壳山核桃等材果兼用林
	发展薄壳山核桃、元宝槭等木本油料及珍贵木材兼用树种，银杏果、材、叶多用途树种。规划发展珍贵树种材果兼用林基地10万亩，种植珍贵彩色树种苗木300万株。
	6.85
	2.25
	4.60

	2
	珍贵树种复合经营模式
	利用丘陵山区现有茶园、灌木类果园等套种珍贵彩色树种。全省规划发展珍贵树种复合经营基地25万亩，种植苗木500万株。
	6.35
	2.25
	4.15

	七
	科技支撑工程
	1
	0.5
	0.5

	1
	科技研发、培训、示范经费
	科技研发、培训、示范等经费，按照每年1000万元标准，持续资助10年。
	1
	0.5
	0.5
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