江苏省林地保护利用规划

（2010-2020年）

林地是重要的自然资源和战略资源，是森林赖以生存与发展的根基，在保障木材及林产品供给、维护国土生态安全中具有核心地位，在应对全球气候变化中具有特殊地位。国务院明确要求“把林地与耕地放在同等重要的位置，高度重视林地保护”。为贯彻落实科学发展观，统筹好林地资源的保护利用，不断增加森林资源，根据《中华人民共和国森林法》及其《实施条例》规定，国务院于2010年7月审议通过了《全国林地保护利用规划纲要(2010-2020年)》，要求江苏到2020年林地保有量达143万公顷，森林保有量达118万公顷，林地生产率达65立方米/公顷，林地占用征收额度控制在7380公顷以内。国家林业局高度重视，进行专题部署，并下发《关于编制省级县级林地保护利用规划的通知》，要求各地做好省级县级林地保护利用规划的编制工作。

本《规划》全面分析了江苏林地保护利用现状及面临的形势，明确了规划期内各市、县(市、区)林地保有量、森林保有量、占用征收林地定额、林地生产率等目标，提出了全面保护林地、合理利用林地、统筹区域管理的途径和措施，是江苏未来十年林地保护利用的行动指南，是引导全社会严格保护管理林地、节约集约利用林地、优化林地资源配置、提高林地利用效率、保障林业发展空间的重要手段，也是加强林地宏观管理和实行林地用途管制的主要依据。

本规划基准年为2009年，规划期为2010—2020年。规划范围为全省各市、县(市、区)行政辖区范围内所有林地和依法可用于林业发展的其他土地。

# 第一章  林地保护利用面临的形势

## 第一节  林地现状分析

江苏建国初期林业基础较差，全省仅有残次林8.5万公顷，森林覆盖率0.8%，“三荒”遍布，林木稀少，生态环境十分脆弱。建国后，全省人民响应党和国家的号召，积极投身“植树造林，绿化祖国”的伟大行列，向荒山、荒地、荒滩进军，全省林业面貌逐步改变。跨入新世纪，江苏省委省政府按照“两个率先”和生态省建设的总体要求，出台了《关于推进绿色江苏建设的决定》，批准实施了《绿色江苏现代林业工程总体规划》，把绿色江苏作为最大的生态工程，加快植树造林步伐，全省森林资源快速增长，生态环境明显改善，全省林业建设取得显著成效。

一、森林资源总量快速增长

全省林业生态建设取得长足发展，森林资源呈现快速增长的良好态势，全省林地面积从建国初期的8.5万公顷增加到178.7万公顷，人均林地面积增长近10倍，森林覆盖率从0.8%提高到20.6%(含四旁树)。2003-2010年绿色江苏建设8年间，全省植树造林93.3万公顷，造林面积超过2003年之前30年的总和，活立木蓄积8461万立方米，是绿色江苏实施前的2倍，改革开放初期的5.6倍，实现了森林面积和蓄积的双增长。

表一                 不同时期江苏森林资源状况

| 调查年度 | 调查简称 | 林地面积 | 人均林地面积 （公顷/人） | 活立木蓄积量 | 森林覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万公顷) |  | (万立方米) | (%) |
| 1949年 | 调查统计 | 8.47 | 0.002 |  | 0.80 |
| 1979年 | 二次清查 | 50.39 | 0.009 | 1512 | 6.30 |
| 2000年 | 六次清查 | 99.88 | 0.014 | 4074 | 10.56 |
| 2007-2009年 | 资源普查 | 178.58 | 0.023 | 9574 | 17.87 |
| 2010年 | 八次清查 | 178.70 | 0.023 | 8461 | 20.64 |

注：林地面积以全国森林资源调查数据为统计口径，包含《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）确定的林地、部分园地、部分建设用地、部分未利用地，下同。

二、森林生态网络初步建成

全省生态工程建设力度不断加大，2003年以来共实施丘陵岗地植被恢复工程8.0万公顷，江河湖海生态防护林25.7万公顷，绿色通道工程10.8万公顷，沿海防护林基干林带全部合拢并逐步拓宽，120万公顷农田林网基本形成，宜林“三荒”绿化率90%，沟渠路绿化率96%，村庄绿化也取得较大进展。目前，以丘陵山区生态林和平原地区用材林为主体，沿海、沿江防护林带为骨架，农田林网、水系林网、道路林网为脉络，城郊森林、森林公园、湿地公园、自然保护区和绿色村庄为嵌点的江苏森林生态网络体系已初步建成。

三、林业产业水平不断提升

全省林业产业蓬勃发展，木材及林产品供给能力不断增强，杨树板纸一体化、特色林产品综合利用、林木种苗花卉、竹业、森林旅游5项重点产业工程保持较快发展的势头，建立了亚洲最大的杨树种质资源库，木材、竹材年供应能力从2002年的575万立方米、457万根提高到2010年的635万立方米、889万根；人造板年产量从2002年的199.4万立方米增加至2010年的2291万立方米，总量位居全国首位；银杏种植面积、白果及干青叶产量均位列全国首位，全省林业产业年产值从2002年的272亿元提高到2010年的1559.8亿元，以全国0.7%的林地面积创造了全国7.0%的林业产值。

四、资源保护能力不断加强

全省林业管理体制逐步完善，森林资源保护能力明显增强，2006年，省人大出台《江苏省生态公益林条例》，进一步加强生态公益林保护与管理，全省区划界定生态公益林45.3万公顷，国家级、省级森林生态效益补偿制度已经建立，省级以上重点公益林补偿标准由当初的120元/公顷·年提高到300元/公顷·年；森林资源管理的基础工作得到加强，森林资源普查工作全面完成，调查小班105万个，调查数据1.5亿组，全面查清了森林资现状与分布，真正实现了全省森林资源一张图、一个库、一套数；林地占用征收审核审批制度日益完善，建立了林地占用征收评审专家库，实行林地占用征用定额管理制度；森林公安、林政执法队伍从无到有，由弱变强，保障能力日益提高；森林病虫害检疫防控体系和能力建设明显增强；森林防火责任制得到落实，森林防火基础设施及消防专业队伍建设不断加强；野生动植物保护及自然保护区建设事业取得长足发展。

但目前我省森林资源仍存在总量不足、分布不均、质量不高的现象，经济发展与生态保护关系较为紧张，林地保护利用面临的形势依然严峻。

一是资源分布不均。我省森林覆盖率近年来虽有较大幅度提高，但森林资源仍总量不足，森林面积和蓄积列全国第27位，人均森林面积仅0.02公顷，仍低于0.1公顷/人的全国平均水平，仅为世界平均水平的3.3%。另外，从分布上看，森林资源主要集中在苏北地区，苏中、苏南地区森林资源低于全省平均水平。苏南、苏中、苏北三大区域林地面积分别占全省的24.3%、13.6%、62.1%，活立木蓄积分别占14.7%、11.7%、73.6%，呈现出“北多、南少”的地域分布特点。

二是森林质量不高。我省乔木林以杨树人工林为主，2005年单位面积蓄积量47.0立方米/公顷，低于全国同期水平，仅为世界平均水平的42.8%，列全国第20位。现有森林资源中，乔木纯林面积、蓄积分别占乔木林的87.8%和92.9%，结构单一的单层林面积占乔木林的99.6%，幼、中龄林面积占乔木林的88.0%、蓄积占84.3%，呈现出“纯林多，混交林少；单层林多，复层林少；中幼林多，成熟林少”的现象，森林资源总体质量不高。

三是管理难度加大。江苏是典型的平原农区省份，基本农田面积约占耕地面积的90%，新增适宜造林绿化的空间有限，同时，随着全省经济的快速发展和国家对土地利用宏观调控的加强，工业和城镇等建设项目对土地的需求量日益增加，林地既要承担满足人们日益增长的生态需求任务，又要承担满足经济社会发展用地需求的任务，林地保护与利用的矛盾日趋突出，林地管理形势越来越严峻。

## 第二节  必要性与紧迫性

一、加强生态建设，实现社会经济可持续发展的基本要求

当前，我省正处在经济快速发展，工业化和城市化加速扩张的重要时期，产业集中度高，森林资源总量与人均拥有量低，总体生态环境脆弱。随着经济社会的发展，绿色生态空间和良好的生态环境将成为人们生存发展的基本需求，一个国家和地区要保持良好而稳定的生态，必须有一定的森林资源为国民经济和社会可持续发展提供生态环境保障。改革开放后，特别是绿色江苏建设以来，我省生态建设和林业发展取得了显著成效，但就总体而言，缺林少绿的生态现状与全省经济社会发展仍不相适应，林地概念含糊、宜林空间不足、绿化难度加大等诸多困难正逐渐显现，并成为制约绿色江苏建设向纵深推进的关键所在。林地作为巩固并扩大绿色空间、改善生态环境的重要载体，在全省生态建设中具有十分重要的作用。实施江苏省林地保护利用规划，划定具体的区域专门用于发展林业，可以从根本上解决绿色江苏建设瓶颈，加快绿色江苏建设步伐，推进江苏社会经济可持续发展。

二、建设生态文明，实现“两个率先”目标的必然要求

建设生态文明，是党的十七大提出的战略任务。2011年4月，省委十一届十次会议提出“十二五”期间全省要重点实施生态文明建设等“八项工程”，要求全省坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路，大规模开展生态建设，使“生态文明”成为江苏的重要品牌。2011年8月，省委省政府通过《关于推进生态文明建设工程的行动计划》，将“扎实推进植树造林行动，在绿色江苏建设方面取得突破”列为“六大行动”之一。生态环境的优劣是衡量一个地区人民生活质量的重要标准，省委省政府确立实现“两个率先”的目标，不仅是经济指标，更是社会指标和生态环境等综合水平的体现，建设人与自然和谐发展的生态环境，创造出青山常在、碧水长流、清新宜人的绿色江苏是“两个率先”的基本要求。“十二五”时期是江苏建设生态文明，推进“两个率先”的关键阶段，实施江苏省林地保护利用规划，明确全省林业建设及发展的固定空间和阵地，制定林地保护和管理约束性目标和措施，是全省落实科学发展观，确保“两个率先”目标早日实现的必然要求。

三、提升产业水平，增强林产品供给的客观要求

江苏是林业产业发达地区，据测算，目前全国木材供应缺口将长期保持在1-1.5亿立方米左右，而我省木材供应年缺口超过1500万立方米，随着社会经济的快速发展，木材及其林产品作为原生态的生活需求将更加受到社会的重视和认可，木材及林产品供需矛盾将更加突出，迫切需要提高林业产业水平。按照省委省政府提出的构建“完备的林业生态体系和发达的林业产业体系”的绿色江苏建设总体要求，全面实施林地保护利用规划，适度扩大有林地规模，大幅提高林地生产力，充分发挥杨树板纸一体化、银杏等经济林、苗木和花卉花木的产业优势，形成速生、丰产、优质、高效的森林资源，增强林产品供给能力，是满足全省乃至全国木材及林产品供给的客观需要。

四、改善生态环境，建设生态省的迫切要求

江苏是经济发达省份，经济发展与生态环境承载力的矛盾较为突出，人口密度全国最大，人均环境容量全国最小，单位国土面积工业负荷全国最高，正处于工业化、城市化加速推进阶段，生态建设任重道远。2004年，省委省政府批准了《江苏生态省建设规划纲要》，提出“到2020年基本建成生态省，经济增长质量、资源利用效率、人民生活水平明显提高，生态环境质量明显改善”的宏伟目标。近年来，省委省政府还制定了一系列的考核指标和措施，提出了系统的建设工程和方案，全力推进生态省建设。林业是生态环境建设的主体，林地是国家重要的自然资源和战略资源，实施江苏省林地保护利用规划，保护利用林地，增加森林碳汇，既是贯彻国务院《全国林地保护利用规划纲要》的需要，也是改善全省生态环境，落实江苏生态省建设的迫切要求。

# 第二章  指导思想与目标任务

## 第一节  指导思想

一、指导思想

按照“发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展”的总体要求，围绕“建设绿色江苏、服务两个率先”的主题，以森林覆盖率增长、森林蓄积量增加、林业综合效益增强为目标，坚持严格保护、积极发展、科学经营、可持续利用的方针，妥善处理生态建设与产业发展、增加总量与提升质量、保护资源与开发利用的关系，统筹协调林地的保护与利用，为建设生态文明奠定基础。

二、规划原则

(一)依法依规、严格保护

根据《中华人民共和国森林法》及其《实施条例》和《江苏省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》等法律法规，按照《中共江苏省委 江苏省人民政府关于推进绿色江苏建设的决定》和《江苏生态省建设规划纲要》要求，认真贯彻国务院提出的“要把林地放在与耕地同等重要的位置，高度重视林地保护”政策方针，切实维护林地所有者或经营者的利益。

(二)统筹协调、和谐发展

统筹生态建设和产业发展对林地的需求，协调相关部门意见，切实做好与相关规划的衔接。统筹区域林地利用，正确处理资源保护与经济发展的关系，促进林地利用与经济、社会和生态效益的整体优化。

(三)因地制宜、注重实施

立足江苏林业实际，因地制宜，分区施策，分类管理，分级保护。积极遵循经济、社会和自然规律，以调整结构、优化布局为手段，提出切实可行的保护利用措施。

(四)科学决策、公众参与

充分利用先进的技术手段，坚持科学决策，公众参与，部门协调，并多方征求意见，确保规划具有坚实的科学基础并得到广泛的社会认同。

## 第二节  规划目标

2010-2020年是江苏全面实现更高水平小康社会并向基本现代化迈进的重要时期，林业肩负着建设生态文明、应对全球气候变化的战略任务。到2020年，通过严格实行林地用途管制、积极补充林地、提升森林质量等措施，实现林地面积适度增加、森林保有量稳步增长等目标，构建完善的林业生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的生态文化体系。2020年江苏省林地保护利用主要规划目标如下(详见附表2-7)：

一、林地保有量适度增加

到2020年，江苏林地保有量增加到143万公顷，占国土面积的13.9%。

二、森林保有量稳步增长

到2020年，江苏森林保有量达到118万公顷，比2010年增加9.5万公顷左右，森林覆盖率(含四旁树覆盖率)达到23%。

三、林地结构逐步优化

到2020年，重点公益林地(指国家级公益林和省级公益林，下同)达到37.6万公顷，占林地总面积的26.3%；重点商品林地达到79.0万公顷，占林地总面积的55.2%。

四、林地生产力明显提高

到2020年，全省乔木林地生产率达到65立方米/公顷。

五、占用征收林地规模限额控制

2011-2020年，全省占用征收林地面积控制在7380公顷以内。

表二                 林地保护利用的主要规划目标

| 属性 | 指标 | 涵义 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约束性 | 森林保有量 (万公顷) | 一定时期确保森林覆盖率目标实现的最低森林面积 | 118 |
|  | 占用征收林地定额 (公顷) | 各类建设用地占用征收林地面积上限 | 7380 |
| 预期性 | 林地保有量 (万公顷) | 一定时期确保实现森林覆盖率等战略目标的最小林地面积 | 143 |
|  | 林地生产率 (立方米/公顷) | 森林(乔木林)单位面积蓄积量，是反映林地生产潜力的重要指标 | 65 |
|  | 重点公益林地 比率(%) | 重点公益林地面积与林地总面积之比 | 26 |
|  | 重点商品林地 比率(%) | 国家和地方建设的用材林、木本粮油林、生物能源林基地面积之和与林地总面积之比 | 55 |

注：规划中的森林面积为有林地和国家特别规定的灌木林地面积之和。

## 第三节  主要任务

一、实施林业重点工程，增加森林资源总量

按照“发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展”的要求，以森林覆盖率增长、森林蓄积量增加为主要目标，通过实施沿海防护林体系、沿江河湖防护林体系、高标准农田林网、绿色通道、绿色家园和丘陵岗地森林植被恢复等6项重点林业工程增加森林资源总量，提升绿色江苏的建设水平。

二、加强森林抚育改造，提升森林资源质量

森林抚育是大幅度提高森林质量和林地生产力水平的重要措施，也是实现森林可持续发展的主要途径。坚持突出重点，规模推进，以点带面，逐步实现由“注重数量”向“数量质量并重”转变；建立林地质量等级评定制度，科学经营林地，提高森林经营水平；实施中幼林抚育和低产低效林改造工程，增加单位面积林地的蓄积量和林业综合效益，提高生态效能和固碳能力，提升林业应对气候变化能力。

三、统筹林地保护利用，优化区域结构布局

围绕全省可持续发展战略，分区分类分级分等确定林地保护利用方向、重点、政策和主要措施，重点发展防护林、特种用途林等公益林，优化林地资源配置。根据全省不同区域林地现状实行有针对性的差别化保护利用政策，规范林地利用秩序，促进林地利用的区域协调，确保全省林地保护利用效益最大化。

四、创新资源管理机制，切实保护林地资源

林地管理是森林资源管理的重点。综合运用法律、经济、行政、技术等手段，形成有利于保护林地和扩大资源的管理机制；在可持续发展的基础上，大力推进林业分类经营改革；提高林地保护利用宏观调控力，保障经济发展合理的用地需求，确保林地占补动态平衡；着重做好使用林地价格调控、规范审核审批制度，坚持林地用途管制，强化领导任期目标责任制，提高规划实施执行力，增强林业发展活力。

# 第三章  全面保护林地

按照发展现代林业和建设生态文明的要求，实施林地用途管制，落实林地分级管理，切实保护现有森林，有效补充林地数量，引导节约使用林地，确保林地资源稳步增长。

## 第一节  严格用途管制

一、严格限制林地转为建设用地

林地必须用于发展林业和生态建设，不得擅自改变用途。进行勘查、开采矿藏和各项建设工程，应当不占或者少占林地，必须占用或者征收林地的，应当依法办理审核审批手续。加强对各类工程建设占用征收林地全过程的监管与服务，对占用征收林地选址、用地规模实行预论证，确保工程建设不占或少占林地。

严格实行占用征收林地定额管理制度，每5年编制或修订一次占用征收林地总额，除省级预留少部分指标用于调剂外，将总额指标按年度分解到市。2011-2020年，占用征收林地总额控制在7380公顷以内(详见附表11)，其中2011-2015年控制在4000公顷以内。

二、严格控制林地转为其他农用地

禁止毁林开垦、毁林挖塘等将林地转化为其他农用地的行为，采取最严厉的措施，杜绝林地的非法流失。在农业综合开发、耕地占补平衡、土地整理过程中，不得挤占林地。对在国有林场、集体林场以及其他林业经济组织内已被开垦种植或破坏的林地，要限期还林。

三、严格保护公益林地

全省现有重点公益林34.8万公顷，其中国家级6.9万公顷，省级27.9万公顷。经批准的公益林，不得擅自变更。确需变更的，应当由县级以上林业行政主管部门按法定权限和程序报原批准机关批准，并报上一级林业行政主管部门备案。因占用征收林地减少的公益林面积，各级林业主管部门应按照“占一补一”的原则，调整公益林林地利用规划，并报原批准机关备案。严禁擅自改变重点公益林的性质、面积、范围或降低保护等级。禁止在国家级公益林地采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设占用征收重点公益林地。除国务院及其有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得占用征收国家级公益林地，严禁占用征收国家自然保护区核心区内的林地。

四、加大对临时占用林地和灾毁林地修复力度

认真审核工程建设单位提出的临时占用林地申请，从严控制临时占用林地的面积和期限。临时占用林地期满后必须按要求恢复林业生产条件，及时植树造林，恢复乔灌植被。加强林地和森林生态系统的防灾、抗灾、减灾能力建设，减少自然灾害损毁林地数量，对灾毁林地应及时治理修复。

## 第二节  实行分级管理

一、科学划分林地保护等级

坚持全面保护与突出重点相结合的原则，根据生态脆弱性、生态重要性以及林地生产力等指标，对林地进行系统评价定级，划定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级4个保护等级。

Ⅰ级保护林地是国家和省重要生态功能区内予以特殊保护和严格控制生产活动的区域，以保护生物多样性、特有自然景观为主要目的。我省划为Ⅰ级保护的区域为大丰麋鹿国家级自然保护区等，面积约3.8万公顷。

Ⅱ级保护林地是国家和省重要生态调节功能区内予以保护和限制经营利用的区域，以生态修复、生态治理、构建生态屏障为主要目的。我省划为Ⅱ级保护的区域为除Ⅰ级保护林地外的国家级公益林地、军事禁区、自然保护区实验区、国家森林公园和沿海防护林基干林带内的林地，面积约16.2万公顷。

Ⅲ级保护林地是维护区域生态平衡和保障主要林产品生产基地建设的重要区域。我省划为Ⅲ级保护的区域为除Ⅰ、Ⅱ级保护林地以外的地方公益林地，以及国家、地方规划建设的丰产优质用材林、木本粮油林、生物质能源林培育基地，面积约74.6万公顷。

Ⅳ级保护林地是需予以保护并引导合理、适度利用的区域，包括未纳入上述Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级保护范围的各类林地，面积约40.2万公顷。

二、实施林地分级保护管理

根据林地的保护等级，分别制定相应级别的保护、利用和管理措施。

Ⅰ级保护管理措施：实行全面封禁保护，禁止生产性经营活动，禁止改变林地用途。

Ⅱ级保护管理措施：实施局部封禁管护，鼓励和引导抚育性管理，改善林分质量和森林健康状况，禁止商业性采伐。除必需的国家级、省级基础工程建设占用外，不得以其他任何方式改变林地用途，严格控制建设工程占用林地。

Ⅲ级保护管理措施：严格控制占用征收森林。适度保障能源、交通、水利等基础设施和城乡建设用地，从严控制商业性经营设施建设用地，限制勘查、开采矿藏和其他项目用地。重点商品林地实行集约经营、定向培育。公益林地在确保生态系统健康和活力不受威胁或损害的前提下，允许适度经营和更新采伐。

Ⅳ级保护管理措施：严格控制林地非法转用和逆转，限制采石取土等用地。推行集约经营和林农复合经营，在法律允许的范围内合理安排各类生产活动，最大限度地挖掘林地综合生产力。

## 第三节  加强森林保护

一、增加森林面积，强化森林管护

在加强森林资源管护、确保森林生态安全的基础上，通过实施石山造林、水系林网、道路林网、农田林网、绿色廊道、绿色厂矿、绿色家园等工程，增加森林面积。围绕森林覆盖率目标，实行森林资源消长目标责任制，逐级签订责任状，落实保护管理责任。加强对有林地和国家特别规定灌木林地的保护，确保森林面积逐步增加和森林覆盖率目标的实现。

二、加强森林火灾防控、病虫害防治，减少森林资源损失

高度重视森林火灾防控工作，严格落实防火责任制，加强火险预警和应急响应，及时处理火灾火情。强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设，确保全省无重大、特大森林火灾发生。建立完善林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和服务保障等四大体系，切实做好林业有害生物特别是松材线虫病、杨尺蠖、美国白蛾等重大病虫害的防治。

三、加强执法队伍建设，严厉打击破坏森林资源行为

健全森林公安机构，充实森林公安人员，全面推进森林公安队伍正规化、信息化、标准化建设。加强林政资源管理，加大林政执法队伍基础设施和装备建设力度。加强林业行政执法队伍管理，提高执法人员素质，严格实行岗位培训、持证上岗制度，确保依法行政、规范执法。完善木材运输检查制度，健全林政稽查执法体系。加大林政案件查处力度，严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐林木、乱占滥用林地等各种破坏森林资源的行为。

四、实行森林面积占补平衡

强化对占用征收林地的控制，实行建设项目所在县域内的森林占补平衡。省、市、县级林业行政主管部门应严格按照国家规定的审核审批权限，足额征收森林植被恢复费并纳入同级财政预算管理。森林植被恢复费优先用于植树造林、资源监测及保护管理，恢复的森林植被不得少于占用征收的森林面积，并且不降低林地生产力。要加大异地森林植被恢复督查力度，及时掌握造林数量和质量情况，确保森林面积占补平衡。

五、遏制林地退化

开展森林植被恢复、森林生态功能修复等先进科技成果和实用技术的研究与推广，防止并减少森林土地退化。对已经退化为疏林地、灌丛和荒山荒地的，要因地制宜，采取植树造林、封山育林等措施，尽快恢复森林植被，充分发挥其生态防护效能。

## 第四节  积极补充林地

积极拓展造林绿化空间，至2020年增加和补充林地资源8.9万公顷。

一、沿海防护林体系

在全省沿海地区工程造林2.3万公顷，构建布局合理、功能完备、多层次、多效益的沿海综合防护林体系。

二、江河湖库防护林

在全省江河、湖泊、水库周边地区工程造林2.7万公顷，扩大防护林带建设宽度，优化结构，提高建设标准，增强防护功能。

三、绿色通道

以高速公路、铁路、国道、省道为重点，全省范围内所有道路两侧新建或完善绿色通道。新建绿色通道面积2.0万公顷，林带平均宽度不低于10米，有条件的地方宜宽则宽；高等级道路绿化率达100%。

四、丘陵岗地森林植被恢复

在宁镇扬、徐州、连云港及环太湖4个集中连片的丘陵岗地区域内，新增荒山荒地造林1.9万公顷，全面恢复丘陵山区森林植被，治理水土流失，改善生态环境和森林景观。

五、加强宜林闲置地整治

对政府收回的闲置土地，原来属于林地的，应优先用于林业生产。加强废弃工矿、废弃山区村庄及村中空闲地的整治，对坡度25度以上的土地，要有计划地退耕还林。

## 第五节  引导节约用地

一、适度保障国家和省基础设施及公共建设使用林地

保障国家和省重点基础设施工程建设用地，客观分析和评价对环境和林业发展的综合影响，确保项目选址得当、用地规模恰当。引导建设项目节约使用林地，适当配套绿化工程，扩大防护林地面积。

二、规范城乡建设使用林地

加强城镇配套绿化林、游憩林、绿色校园、绿色厂矿工程等城市森林建设。对农村人口转移后的废弃坡地实施植被恢复治理，保持城镇建设使用林地与生态恢复新增林地的动态平衡。

三、限制工矿开发占用林地

限制独立选址的工业、矿产资源开发项目使用公益林地和重点商品林地。矿山用地实行生态优先、缴费使用、保障恢复、占补平衡政策，禁止私挖滥采，无序开发。建立矿山开发配套实施生态工程制度，并对其生态状况进行严格监控。

四、严格控制商业性经营使用林地

规范旅游经营设施用地，适度保障符合自然保护区、森林公园、省级旅游度假区总体规划的生态旅游用地。严格控制其他旅游开发项目使用公益林地和重点商品林地。鼓励新建工业企业由林地资源紧缺地区向林地资源相对充足，特别是低保护等级、低质量等级林地资源较充足的地区转移，减少优质林地改变用途。

五、制定占用征收林地项目禁限目录

根据国家产业发展政策、土地供应政策等，在国家发布的《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》的基础上，结合我省实际，制定和颁布《江苏省禁止和限制使用林地项目目录》。修订和完善国有林业场圃基建项目使用林地标准。制定限制经营性项目使用林地相应的约束性措施。通过行政、经济补偿、市场等手段引导建设项目节约使用林地，控制多占、浪费林地等行为。

# 第四章  合理利用林地

坚持优化结构、保障重点、科学经营、持续利用的方针，按照科学用地、因地制宜、适地适策、地尽其力的原则，大力推行节约集约利用林地，充分发挥林地的功能与效益。

## 第一节  优化结构

一、统筹规划公益林地与商品林地

根据我省的生态区位和各地自然条件，统筹考虑经济社会发展对生态建设和林产品的需求，按照《全国林地保护利用规划纲要》确定的控制指标，合理调整我省防护林、特种用途林等公益林地结构和用材林、经济林、薪炭林等商品生产林地结构，优化林地资源配置，满足林地多功能作用的发挥。我省公益林地主要分布于江河两侧、大型湖泊水库周边、自然保护区、森林公园、国有林场等生态区位重要和生态状况脆弱的区域，初步形成面中有点、面线相连的合理架构；重点商品林地主要分布于立地条件相对较好的区域。规划到2020年，以提供生态产品为主体功能兼顾木材等林产品生产的公益林地，从2010年的34.8万公顷提高到37.6万公顷，占林地面积比例从26.0%提高到26.3%；以生产木材和其他林产品为主体功能的重点商品林地79.0万公顷，占林地面积的55.2%。

二、科学调整人工林树种结构

我省森林以人工纯林为主，水土保持、涵养水源能力不高，生物多样性功能较弱，且容易发生病虫害。因此，应加强对人工林树种结构的调整，构建健康稳定的森林生态系统。在苏北地区，要注重树种搭配，大力营造混交林和异龄林；国家和省重点造林工程混交林比重达到30%以上；在经济欠发达地区，还要注重生态工程建设与农民增收致富的有机结合。

## 第二节  保障重点

一、保障国土生态屏障用地

我省地处长三角地区，资源少、人口多、经济发达、生态环境十分脆弱。应继续实施重点林业生态工程，全面构筑绿色屏障，在沿水、沿路、沿城、沿村等生态敏感区和生态脆弱地带，高标准构筑“点、线、面”相结合的森林生态体系，充分发挥森林防灾抗灾、固碳减排、保护环境等多种功能和综合效益，促进生态系统的良性循环。

二、保证重点公益林地

重点公益林分布于生态区位极端重要或生态状况极端脆弱地区，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用。要优先保障重点公益林地的发展空间，加强对公益林的管理，提高公益林的质量。在不破坏生态功能的前提下，依法合理利用林地资源，积极利用森林景观发展森林生态旅游。建设项目尽量不占或少占重点公益林地。探索非国有公益林收购、置换、租借、补偿机制，保障生态产品生产和供给空间。

三、保障商品材及林产品生产基地

林业产业事关林农增收致富，要优先保障木材及林产品生产基地建设用地需要，集中建设一批丰产优质用材林、木本粮油林、生物质能源林培育基地，实施杨树林板纸一体化、特色经济林果与综合利用、林木种苗、珍贵用材林及生物质能源林培育等工程。

## 第三节  科学经营

一、建立林地质量等级评定制度

以林地的自然属性和经营条件为主要依据，实行林地质量等级综合评价。基于林地质量等级，确定适宜的森林经营目标和经营利用程度，做到适地适树，充分发挥林地潜力。实行与林地质量等级对应的森林经营模式和利用方式，指导科学经营。

二、实施中幼林抚育工程

加强杨树中幼林抚育，加强施肥、灌溉、病虫害防治、修枝、间伐等抚育管理措施，促进杨树速生丰产，提高单位面积蓄积。适当延长杨树轮伐期，培育大径材、无节材。建成10个杨树无节良材示范区，10个杨树中小径材短轮伐期定向培育示范区。

三、实施低产低效林改造工程

对生长差、质量低、景观残次的林分进行重点改造，通过补植、封育、更替、复壮、清杂等技术措施，改善现有林分状况，提高森林质量。积极培育近自然森林、健康森林。

四、实施特色经济林果工程

重点建设以泰兴、邳州为中心的银杏产业区，淮北优质水果(苹果等)产业带，沿江优质经济林果(杨梅、枇杷、板栗、茶叶等)产业带，沿海优质果品(柿、梨等)产业带等，新增经济林0.3万公顷；加强苏南丘陵山区笋用林和竹材综合利用基地建设，新增竹林0.7万公顷，促进特种竹及观赏竹繁育基地建设，大力发展特色观光旅游，促进竹产业健康发展。

五、大力发展林下经济，提高林农收益

复合经营是现代林业对人工林提出的新要求。大力推广杨树林菌、林禽、林药等多种高效林农复合经营模式，提高杨树集约化栽培水平，建成20万公顷高效林农复合经营示范区。

## 第四节  持续利用

一、实施石山造林和宕口复绿，加速生态修复

实施“二次进军荒山”工程，按计划、有步骤地实施石山造林攻坚。总结已有石山造林成功经验，推广使用生根粉、保水剂等新技术，提高造林成活率。同时，在全省范围内加强矿山生态修复，针对废弃矿山的地理位置、地质环境、土壤条件、原开采方式等自身特点，本着“统一规划、因地制宜、节约成本、分类实施”的原则，对全省废弃采石场进行森林植被生态修复。

二、加大野生植物保护区建设

开展珍稀濒危植物保护，重点保护野生银缕梅、宝华玉兰、金钱松、天目木兰、秤锤树、香果树、琅琊榆、青檀、明党参等10种在我省有天然分布的珍稀濒危或国家重点保护植物，建立专属保护区。

三、实施林业分类经营改革

林业分类经营是林业发展史上的一项重大改革，目前全省范围内已完成森林分类区划界定工作，要加快探索建立新的森林分类经营管理体制和发展模式，对不同类别的森林实行不同的管理模式，通过分类施策和科学经营，逐步由粗放经营向集约经营转变。

# 第五章  统筹区域管理

根据我省主体功能区定位，按照分区施策、差别管理、统筹调控的原则，优化林地区域布局，实行差别化管理，形成新时期江苏林地保护管理新格局。

## 第一节  优化区域空间格局

结合江苏林业区划，把全省划分为沿海、徐宿淮、里下河、沿江、宁镇扬、太湖6个林地保护利用区域。

一、东部沿海防护林区

(一)布局范围

包括南通市海安县、如东县，连云港市连云区、新浦区、海州区、赣榆县、东海县、灌云县、灌南县，盐城市响水县、滨海县、射阳县、东台市、大丰市共3市14个县(市、区)，土地面积213.4万公顷，林地面积23.3万公顷，森林面积19.4万公顷，公益林地面积5.6万公顷，商品林地面积17.7万公顷。

(二)林地保护利用目标

到2020年，森林保有量21.3万公顷；林地保有量25.2万公顷；占用征收林地面积控制在1338公顷以内；乔木林地生产率67立方米/公顷；重点公益林地5.9万公顷，占林地面积的23.4%；重点商品林地14.4万公顷，占林地面积的57.1%。

(三)林地保护利用方向

严格保护以沿海基干林带为主体的沿海国家特殊保护林带；加大丘陵岗地水土保持林建设力度；切实管好国家级、省级自然保护区林地。

二、徐宿淮平原用材林区

(一)布局范围

包括徐州市贾汪区、铜山区、丰县、沛县、睢宁县、新沂市、邳州市，淮安市楚州区、淮阴区、清浦区、涟水县，宿迁市宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县共3市15个县(市、区)，土地面积251.2万公顷，林地面积47.9万公顷，森林面积41.1万公顷，公益林地面积10.7万公顷，商品林地面积37.2万公顷。

(二)林地保护利用目标

到2020年，森林保有量44.5万公顷；林地保有量50.6万公顷；占用征收林地面积控制在1362公顷以内；乔木林地生产率78立方米/公顷；重点公益林地11.7万公顷，占林地面积的23.1%；重点商品林地29.1万公顷，占林地面积的57.5%。

(三)林地保护利用方向

切实保护石灰岩山地森林植被；集约经营杨树速生丰产用材林，加大杨树中幼林抚育和低产低效林改造力度，提高林地生产率；大力发展徐宿淮优质水果产业带。

三、里下河平原水源涵养林区

(一)布局范围

包括淮安市洪泽县、金湖县，盐城市亭湖区、盐都区、阜宁县、建湖县，扬州市宝应县、高邮市，泰州市兴化市、姜堰市共4市10个县(市、区)，土地面积139.7万公顷，林地面积9.6万公顷，森林面积8.2万公顷，公益林地面积1.3万公顷，商品林地面积8.3万公顷。

(二)林地保护利用目标

到2020年，森林保有量9.2万公顷；林地保有量10.6万公顷；占用征收林地面积控制在900公顷以内；乔木林地生产率77立方米/公顷；重点公益林地1.4万公顷，占林地面积的13.2%；重点商品林地6.6万公顷，占林地面积的62.3%。

(三)林地保护利用方向

严格保护沿河沿湖水源涵养林，切实保护生物多样性；推广林禽、林菌、林药等林农复合经营模式；完善森林旅游设施，做大做强森林旅游业。

四、沿江水源涵养及防护林区

(一)布局范围

包括苏州市张家港市、太仓市，南通市港闸区、通州区、启东市、如皋市、海门市，扬州市江都市，镇江市扬中市，泰州市海陵区、高港区、靖江市、泰兴市共5市13个县(市、区)，土地面积127.1万公顷，林地面积8.7万公顷，森林面积6.3万公顷，公益林地面积2.1万公顷，商品林地面积6.6万公顷。

(二)林地保护利用目标

到2020年，森林保有量6.4万公顷；林地保有量9.2万公顷；占用征收林地面积控制在920公顷以内；乔木林地生产率43立方米/公顷；重点公益林地2.3万公顷，占林地面积的25.0%；重点商品林地5.6万公顷，占林地面积的60.9%。

(三)林地保护利用方向

严格保护沿江沿湖防护林，更好地发挥其涵养水源、保持水土功能；大力发展高沙土地区银杏产业区、沿江优质水果和花木盆景产业带。

五、宁镇扬低山丘陵环境保护及风景林区

(一)布局范围

包括南京市浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、六合区、溧水县、高淳县，淮安市盱眙县，扬州市邗江区、维扬区、仪征市，镇江市京口区、润州区、丹徒区、句容市共4市15个县(市、区)，土地面积136.0万公顷，林地面积24.8万公顷，森林面积19.5万公顷，公益林地面积8.6万公顷，商品林地面积16.2万公顷。

(二)林地保护利用目标

到2020年，森林保有量21.1万公顷；林地保有量26.4万公顷；占用征收林地面积控制在1430公顷以内；乔木林地生产率44立方米/公顷；重点公益林地9.3万公顷，占林地面积的35.2%；重点商品林地12.8万公顷，占林地面积的48.5%。

(三)林地保护利用方向

严格保护丘陵山地森林植被，加大天然次生林管护力度，保护生物多样性；建立国家珍贵用材树种基地；大力发展以“城市山林”为特色的森林生态旅游。

六、太湖平原丘陵水源涵养及风景林区

(一)布局范围

包括无锡市锡山区、惠山区、滨湖区、江阴市、宜兴市，常州市新北区、武进区、溧阳市、金坛市，苏州市吴中区、相城区、常熟市、昆山市、吴江市，镇江市丹阳市共4市15个县(市、区)，土地面积158.6万公顷，林地面积19.8万公顷，森林面积14.1万公顷，公益林地面积6.5万公顷，商品林地面积13.3万公顷。

(二)林地保护利用目标

到2020年，森林保有量15.5万公顷；林地保有量21.0万公顷；占用征收林地面积控制在1430公顷以内；乔木林地生产率42立方米/公顷；重点公益林地7.0万公顷，占林地面积的33.3%；重点商品林地10.5万公顷，占林地面积的50.0%。

(三)林地保护利用方向

严格保护环太湖生态防护林，保护生物多样性；加大丘陵岗地森林植被恢复力度；适度开展以“观光休闲”为特征的森林生态旅游。

## 第二节  实行差别管理

将全省林地分为禁止开发区域、限制开发区域和重点开发区域3类，同时设置重点商品林建设区。

一、严格保护禁止开发区域的林地资源

禁止开发区域指各种具有重要环境和历史文化价值，必须禁止各类建设开发的区域，包括国家级自然保护区、风景名胜区和森林公园，江河源头、一级饮用水源保护区、重要水源涵养区和沿海基干林带等。严格控制人为因素对禁止开发区域自然生态的干扰，严禁任何有悖于保护目的的各项林地利用活动。禁止开发区域内各类建设项目确需占用林地的，要组织论证评估，尽量缩小使用林地规模，禁止各类项目使用Ⅰ级保护林地。

二、保障限制开发区域生态用地需求

限制开发区域指达不到特殊保护等级，但所处区位比较重要的地区，如省级公路、铁路两侧防护林带，省级森林公园、风景名胜区等。适度支持环境友好型的特色产业、服务业、公益性建设及资源环境承载能力较强的中心城镇建设使用林地；禁止可能威胁生态系统稳定、生态功能正常发挥和生物多样性保护的各类林地利用方式和资源开发活动；严格控制林地转为建设用地，逐步减少城市建设、工矿建设和农村建设使用林地数量；通过生态脆弱区和退化生态系统修复治理，积极扩大和保护林地，逐步增加森林比重。

三、支持重点开发区域发展与生态建设同步推进

重点开发区域指达不到禁止、限制保护级别，但生态环境又相对比较脆弱的区域。积极支持城镇化、工业化及城市基础设施建设用地需求，支持主导产业及配套建设、循环经济产业使用林地，尽力保障中心城市建设对林地的需求；限制高能耗、高污染产业使用林地；鼓励建设高标准森林公园、郊野公园，建设宜居环境；加强粮食产区、水源区、沿海区域生态林和农田林网建设，构建生态屏障。

四、积极开发重点商品林地

本着永续利用的方针，正确处理好森林培育与开发利用的关系，实现森林资源的持续增长和合理利用。对重点商品林地加强抚育管理，复合经营，提高林分质量。重点商品林地的开发以市场为导向，定向培育，集约经营，规模生产，企业化管理。

# 第六章  保障措施

林地是生态建设的基础，林地保护利用规划是林业可持续发展的重要保证，完善规划体系，健全管理制度，创新投入机制，加强基础建设是林地保护利用规划得以顺利实施的重要保障。

## 第一节  完善规划体系

一、编制县级林地保护利用规划

按照国家相关要求，组织编制县级林地保护利用规划。县级林地保护利用规划应在省级林地保护利用规划的控制下，与本地区主体功能区规划、土地利用总体规划相衔接，划定林地范围，进行功能区划，突出空间性、结构性和操作性，制定林地保护利用的具体措施，切实落实各项目标、任务、措施和管理政策。

二、维护规划的严肃性和权威性

省、县级林地保护利用规划分别由省人民政府、县级人民政府组织编制、颁布实施和监督管理，各级林地保护利用规划的修订也要经过各级政府批准，以维护规划的严肃性。各部门编制的城乡、交通、水利、能源、旅游、工业、农业、环保等相关规划，应与林地保护利用规划相衔接。林业专项规划，如村庄绿化、城市森林、湿地保护恢复、森林公园发展、林业产业发展等规划，也应符合林地保护利用的方向和要求。

三、强化对规划实施的监管

建立各级林地保护利用规划的动态监管、巡查制度，及时发现、制止违反林地保护利用规划的行为，充分利用遥感等技术手段，进行实时监测，定期公布结果。

## 第二节  健全管理制度

一、实行林地目标考核

各级政府主要负责人要对本行政区域内的林地保护管理负总责。把规划确定的森林保有量、征占用林地定额作为各级政府森林资源保护和发展目标责任制考核的重要内容，把全面保护林地、节约集约用地作为地方经济社会发展评价的重要因素，建立并落实考核体系和考核办法，省政府每年组织有关部门对各市、县(市、区)森林资源进行目标考核。

二、加强林地林权管理

加强林地确权工作，对在规划范围内的林地，统一发放林权证；对尚未发放林权证的，要认真组织林地林权的实地勘界，明确林地林木性质，将地块的权属、面积与空间位置落实到明确主体后，再核发林权证，做到图、文、表一致，人、地、证相符。要规范林地林权流转行为，流转后不得改变林地用途。建立使用林地备案制度，及时掌握林地使用动态。

三、建立林地保护利用协作机制

各级政府要成立林地保护利用协作管理机制，林业、发改、国土、交通、水利、建设等部门要依据法律法规，加强沟通，密切配合，形成合力，确保林地保护利用规划落到实处。

## 第三节  创新投入机制

一、建立林地保护稳定投入机制

各级政府应建立稳定的资金渠道。省级财政要逐步提高生态地位极为重要和生态极为脆弱地区重点公益林补偿标准，防止毁林和森林退化；对退化林地修复、宜林地造林，根据造林实绩，按照难易程度，实行以奖代补。积极鼓励和引导社会资金用于补充森林及林地资源；确保林地确权定界、调查监测、档案管理以及林地执法等资金投入。

二、创新使用林地价格调节机制

根据不同经济发展区域，建立林地分等评级体系，按照不同地类、不同林种等制定不同的林地林木补偿政策，实行优质优价、不同林地利用方向差别化调控制度。加大森林植被恢复费使用监管力度，建立森林植被恢复费使用的跟踪督查机制，确保取之于林，用之于林。

三、完善公益林地使用补偿机制

不断完善森林生态效益补偿制度，按照事权划分建立分级补偿制度，逐步提高财政对森林生态效益的补偿标准。同时多方筹措资金，按照“谁受益，谁补偿”的原则，建立多渠道投入补偿机制。

## 第四节  加强基础建设

一、加强基础设施建设

加强林地范围内的管护道路、配套灌溉渠道等基础设施建设，强化森林火灾防控、处置、保障体系建设，建立完善林业有害生物预警、检疫、防治和服务保障体系，确保林地资源可持续利用。省级财政重点支持公益林建设、中幼林抚育、森林防火隔离带、种质资源保护、病虫害防治等。

二、开展林地定期调查和动态监测

加强和完善现有森林资源调查监测网络，定期组织开展林地调查和动态监测，建立全省林地资源数据库。加强林地档案管理，以县级行政区域为单位划定林地范围，逐块登记造册，建立林地地籍档案。运用遥感等现代技术手段，做好年度林地变更调查，及时更新林地档案和数据库，全面掌握林地变化动态，为客观评价林地的利用状况提供依据。

三、逐步实现林地信息数字化管理

运用现代技术手段，建立林地信息管理系统，强化系统的动态分析、预测预警功能，逐步实现林地基础数据的信息共享，提高基础性和公益性信息的社会服务水平。

四、建立监督检查体系

制订规划实施监督检查办法，建立县级自查、市级抽查和省级核查的规划实施监督检查制度。强化基层林业工作站、林业行政执法体系等机构和督查队伍能力建设，强化教育培训，提高队伍素质。

林地问题是打造绿色江苏、建设生态文明、推进生态省建设的基础性和战略性问题。林地保护利用规划事关生态、事关民主、事关经济社会发展的大局。各级政府必须高度重视，把林地保护利用规划编制与实施工作纳入政府重要议事日程，切实加强组织领导。各有关部门要各负其责，密切配合，扎实推进各项工作，保障规划顺利实施。